- Таблица 7

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Благоустройство территории Белокалитвинского городского поселения» за отчетный период 6 мес. 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие и содержание сетей уличного освещения на территории Белокалитвинского городского поселения» | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М. | X | X | X | 9 797,5 | 10 066,2 | 4 777,8 | 5 288,4 |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на уличное (наружное) освещение | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М. | Улучшение качества уличного освещения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 8 107,0 | 8 107,0 | 3 857,4 | 4 249,6 |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие и содержание сетей уличного освещения | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М. | Улучшение качества уличного освещения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1 373,8 | 1 642,5 | 669,2 | 973,3 |
|  | Основное мероприятие 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технологическое присоединение к электрическим сетям | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М. | Улучшение качества уличного освещения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 73,3 | 73,3 | 7,8 | 65,5 |
|  | Основное мероприятие 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство сетей уличного освещения | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М. | Улучшение качества уличного освещения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 243,4 | 243,4 | 243,4 | - |
|  | Основное мероприятие 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации, услуги строительного контроля, авторского надзора по строительству сетей уличного освещения | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М. | Улучшение качества уличного освещения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 2 «Озеленение территории Белокалитвинского городского поселения» | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М. | Х | Х | Х | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 3 «Благоустройство и содержание территории» | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М. | Х | Х | Х | 29 584,4 | 28 925,2 | 11 228,5 | 17 696,7 |
|  | Основное мероприятие 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М. | Выполнение обязательств подрядными организациями по заключённым муниципальным контрактам | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 25 555,2 | 24 055,7 | 9 139,0 | 14 916,7 |
|  | Основное мероприятие 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство и содержание территории | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М. | Выполнение обязательств подрядными организациями по заключённым муниципальным контрактам | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 3 951,2 | 4 791,5 | 2 011,5 | 2 780,0 |
|  | Основное мероприятие 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и обслуживание мусорных контейнеров | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М. | Выполнение обязательств подрядными организациями по заключённым муниципальным контрактам | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство объектов благоустройства | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М. | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М. | Выполнение обязательств подрядными организациями по заключённым муниципальным контрактам | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка и ремонт памятников, памятных знаков, мемориалов | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М. | Выполнение обязательств подрядными организациями по заключённым муниципальным контрактам | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на осуществление строительного контроля и авторского надзора по капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов благоустройства | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М. | Выполнение обязательств подрядными организациями по заключённым муниципальным контрактам | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации (в т.ч. выполнение сметного расчета стоимости ремонта, капитального ремонта и реконструкции памятников и мемориалов) | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М. | Выполнение обязательств подрядными организациями по заключённым муниципальным контрактам | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | - |
|  | Основное мероприятие 3.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инженерные изыскания для подготовки проектной документации | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М. | Выполнение обязательств подрядными организациями по заключённым муниципальным контрактам | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства; Выполнение работ по содержанию сетей уличного освещения; Озеленение территории | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М. | Х | Х | Х | 39 381,9 | 38 991,4 | 16 006,3 | 22 985,1 |

<1> По строкам «Мероприятие», «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событий одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.