- Таблица 7

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Благоустройство территории Белокалитвинского городского поселения» за отчетный период 12 мес. 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие и содержание сетей уличного освещения на территории Белокалитвинского городского поселения» | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | X | X | X | 10 695,1 | 10 695,1 | 9 568,3 | 1 126,8 |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на уличное (наружное) освещение | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | Улучшение качества уличного освещения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 8 107,0 | 8 107,0 | 7 275,9 | 831,1 |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие и содержание сетей уличного освещения | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | Улучшение качества уличного освещения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2 178,0 | 2 178,0 | 1 952,4 | 225,6 |
|  | Основное мероприятие 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технологическое присоединение к электрическим сетям | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | Улучшение качества уличного освещения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 96,7 | 96,7 | 96,6 | 0,1 |
|  | Основное мероприятие 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство сетей уличного освещения | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | Улучшение качества уличного освещения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 243,4 | 243,4 | 243,4 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации, услуги строительного контроля, авторского надзора по строительству сетей уличного освещения | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | Улучшение качества уличного освещения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 70,0 |
|  | Подпрограмма 2 «Озеленение территории Белокалитвинского городского поселения» | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | Х | Х | Х | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 3 «Благоустройство и содержание территории» | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | Х | Х | Х | 29 289,7 | 29 289,7 | 29 229,6 | 59,8 |
|  | Основное мероприятие 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | Выполнение обязательств подрядными организациями по заключённым муниципальным контрактам | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 23 878,7 | 23 878,7 | 23 878,4 | 0,3 |
|  | Основное мероприятие 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство и содержание территории | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | Выполнение обязательств подрядными организациями по заключённым муниципальным контрактам | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 4 996,2 | 4 996,2 | 4 936,8 | 59,4 |
|  | Основное мероприятие 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и обслуживание мусорных контейнеров | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | Выполнение обязательств подрядными организациями по заключённым муниципальным контрактам | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство объектов благоустройства | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | Выполнение обязательств подрядными организациями по заключённым муниципальным контрактам | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 0 |
|  | Основное мероприятие 3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка и ремонт памятников, памятных знаков, мемориалов | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | Выполнение обязательств подрядными организациями по заключённым муниципальным контрактам | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на осуществление строительного контроля и авторского надзора по капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов благоустройства | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | Выполнение обязательств подрядными организациями по заключённым муниципальным контрактам | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации (в т.ч. выполнение сметного расчета стоимости ремонта, капитального ремонта и реконструкции памятников и мемориалов) | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | Выполнение обязательств подрядными организациями по заключённым муниципальным контрактам | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 3.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инженерные изыскания для подготовки проектной документации | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | Выполнение обязательств подрядными организациями по заключённым муниципальным контрактам | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение общественного порядка и антитеррористических мероприятий в местах массового пребывания людей | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | Выполнение обязательств подрядными организациями по заключённым муниципальным контрактам | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 105,5 | 105,5 | 105,4 | 0,1 |
|  | Контрольное событие программы | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства; Выполнение работ по содержанию сетей уличного освещения; Озеленение территории | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | Х | Х | Х | 39 984,8 | 39 984,8 | 38 798,2 | 1 186,6 |

<1> По строкам «Мероприятие», «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событий одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.