### Таблица 7

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского городского поселения» за отчетный период 6 мес. 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Белокалитвинском городском поселении» | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | X | X | X | 3 180,7 | 3 180,7 | 1 502,1 | 1 678,6 |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | сокращение числа домов, требующих проведения мероприятий по приведению их в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 216,9 | 216,9 | 167,3 | 49,6 |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уплата взносов на капитальный ремонт за жилые и нежилые помещения | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | обеспечение деятельности некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» по проведению капитального ремонта общего имущества в МКД | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1 667,9 | 1 667,9 | 432,7 | 1 235,2 |
|  | Основное мероприятие 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обследование жилого фонда | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | сокращение числа домов, требующих проведения мероприятий по приведению их в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уплата по исполнительному листу ООО «Стройком | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | Повышение эффективности управления многоквартирными домами | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание муниципальных жилых помещений | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 120,0 | 120,0 | 48,3 | 71,7 |
|  | Основное мероприятие 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена лифтов | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление жилых помещений гражданам на основании судебных решений | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту МКД за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1 175,9 | 1 175,9 | 853,8 | 322,1 |
|  | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | Х | Х | Х | 46 232,5 | 46 217,0 | 20 728,3 | 25 488,7 |
|  | Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт водопроводной сети | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 350,0 | 350,0 | - | 350,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка схемы газоснабжения, внесение изменений в расчетную схему газоснабжения | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | повышение качества предоставления коммунальных услуг; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы по составлению тех.задания, сметы и получения заключения по оценке достоверности сметной стоимости проектных работ по объекту: «Капитальный ремонт сетей канализации по ул. Совхозная в г. Белая Калитва РО | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | повышение качества предоставления коммунальных услуг; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1 070,0 | 1 070,0 | 470,0 | 600,0 |
|  | Основное мероприятие 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение специализированной коммунальной техники | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 42 909,4 | 42 909,4 | 19 836,3 | 23 073,1 |
|  | Основное мероприятие 2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технологическое присоединение | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание и обустройство контейнерных площадок | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1 200,0 | 1 200,0 | - | 1 200,0 |
|  | Основное мероприятие 2.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Экспертиза техники | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подключение к сетям водопровода | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 387,3 | 50,0 | - | 50,0 |
|  | Основное мероприятие 2.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и обслуживание газораспределительных пунктов | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 65,8 | 65,8 | - | 65,8 |
|  | Основное мероприятие 2.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и обслуживание мусорных контейнеров | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 250,0 | 245,1 | 95,3 | 149,8 |
|  | Основное мероприятие 2.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение мусорных контейнеров | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гидравлическая модель схемы водоснабжения | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подключение к канализационному коллектору по ул. Набережная | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | 326,7 | 326,7 | - |
|  | Контрольное событие программы | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | объема капитального ремонта многоквартирных домов; Повышение эффективности, качества и надёжности поставок коммунальных ресурсов; Обеспечение населения качественной питьевой водой | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | Х | Х | Х | 49 413,2 | 49 397,7 | 22 230,4 | 27 167,3 |

<1> По строкам «Мероприятие», «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событий одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.