- Таблица 7

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Развитие транспортной системы» за отчетный период 6 мес. 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Белокалитвинского городского поселения» | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Мигачева О.Ю. | X | X | X | 62 358,0 | 63 219,1 | 24 786,2 | 38 432,9 |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М.., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Мигачева О.Ю. | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 37 830,8 | 40 302,1 | 18 249,4 | 22 052,7 |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М.., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Мигачева О.Ю. | Отремонтировать 1,6 км автомобильных дорог | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 21 203,2 | 19 420,1 | 6 444,4 | 12 975,7 |
|  | Основное мероприятие 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М.., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Мигачева О.Ю. | Капитально отремонтировать автомобильных дорог | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | 315,0 | - | 315,0 |
|  | Основное мероприятие 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектные работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М.., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Мигачева О.Ю. | Обеспечение проектно документацией работ по объектам капитального ремонта | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2 449,0 | 2 449,0 | - | 2 449,0 |
|  | Основное мероприятие 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М.., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Мигачева О.Ю. | Построить и реконструировать - км автомобильных дорог | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М.., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Мигачева О.Ю. | Обеспечение проектно документацией работ по объектам строительства и реконструкции автомобильных дорог | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Техническое обследование и диагностика автомобильных дорог | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М.., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Мигачева О.Ю. | Обеспечение техническое документацией автомобильных дорог | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 25,0 | 75,0 | 25,0 | 50,0 |
|  | Основное мероприятие 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Осуществление строительного контроля по объектам капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М.., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Мигачева О.Ю. | Проведение капитального ремонта автомобильных дорог | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 150,0 | 217,9 | 67,4 | 150,5 |
|  | Основное мероприятие 1.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы дорожного фонда, зарезервированные на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М.., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Мигачева О.Ю. | Повышение удовлетворенности населения БГП уровнем благоустройства общественных территорий | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 700,0 | 440,0 | - | 440,0 |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского городского поселения» | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М.., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Мигачева О.Ю. | Х | Х | Х | 6 070,4 | 6 187,3 | 1 966,9 | 4 220,4 |
|  | Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект организации дорожного движения | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М.., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Мигачева О.Ю. | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 50,0 | 10,0 | - | 10,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование лично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М.., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Мигачева О.Ю. | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5 195,4 | 5 352,9 | 1 617,2 | 3 735,7 |
|  | Основное мероприятие 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание технических средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Мигачева О.Ю. | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 825,0 | 824,4 | 349,7 | 474,7 |
|  | Контрольное событие программы | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М. | Повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского городского поселения уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М. | Х | Х | Х | 68 428,4 | 69 406,4 | 26 753,1 | 42 653,3 |

<1> По строкам «Мероприятие», «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событий одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.