- Таблица 7

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения

«Развитие транспортной системы» за отчетный период 6 мес. 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Белокалитвинского городского поселения» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Колупаева Т.А. | X | X | X | 213 171,0 | 213 171,0 | 19 743,4 | 193 427,6 |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Колупаева Т.А. | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 42 638,2 | 42 638,2 | 18 883,4 | 23 754,8 |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Колупаева Т.А. | Отремонтировать 3,106 км автомобильных дорог | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 135 277,8 | 135 277,8 | 810,0 | 134 467,8 |
|  | Основное мероприятие 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Колупаева Т.А. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 32 770,1 | 32 770,1 | 0,0 | 32 770,1 |
|  | Основное мероприятие 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектные работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Колупаева Т.А. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Колупаева Т.А. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Колупаева Т.А. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Техническое обследование и диагностика автомобильных дорог | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Колупаева Т.А. | Обеспечение технической документации автомобильных дорог | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Осуществление строительного контроля по объектам капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Колупаева Т.А. | Контроль качества работ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2 434,9 | 2 434,9 | 0,0 | 2 434,9 |
|  | Основное мероприятие 1.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы дорожного фонда, зарезервированные на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Колупаева Т.А. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского городского поселения» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Колупаева Т.А. | Х | Х | Х | 3 818,8 | 3 818,8 | 1 057,5 | 2 761,3 |
|  | Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проекта организации дорожного движения | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Колупаева Т.А. | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Колупаева Т.А. | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2 714,9 | 2 714,9 | 758,6 | 1 956,3 |
|  | Основное мероприятие 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание технических средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Колупаева Т.А. | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 053,9 | 1 053,9 | 298,9 | 755,0 |
|  | Контрольное событие программы | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Колупаева Т.А. | Повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского городского поселения уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г., главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Колупаева Т.А. | Х | Х | Х | 216 989,8 | 216 989,8 | 20 800,9 | 196 188,9 |

<1> По строкам «Мероприятие», «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событий одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.