- Таблица 7

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения

«Благоустройство территории Белокалитвинского городского поселения» за отчетный период 6 мес. 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие и содержание сетей уличного освещения на территории Белокалитвинского городского поселения» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | X | X | X | 13 885,8 | 13 885,8 | 7 248,0 | 6 637,8 |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на уличное (наружное) освещение | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | Улучшение качества уличного освещения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 10 909,0 | 10 909,0 | 4 978,4 | 5 930,6 |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие и содержание сетей уличного освещения | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | Улучшение качества уличного освещения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2 550,1 | 2 731,3 | 2 124,2 | 607,1 |
|  | Основное мероприятие 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технологическое присоединение к электрическим сетям | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | Улучшение качества уличного освещения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство сетей уличного освещения | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | Улучшение качества уличного освещения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 261,7 | 80,5 | 80,4 | 0,1 |
|  | Основное мероприятие 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации, услуги строительного контроля, авторского надзора по строительству сетей уличного освещения | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | Улучшение качества уличного освещения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2 «Озеленение территории Белокалитвинского городского поселения» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 3 «Благоустройство и содержание территории» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | Х | Х | Х | 30 989,1 | 30 906,4 | 10 982,8 | 19 923,6 |
|  | Основное мероприятие 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | Выполнение обязательств подрядными организациями по заключённым муниципальным контрактам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 27 660,8 | 27 634,3 | 10 134,8 | 17 499,5 |
|  | Основное мероприятие 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство и содержание территории | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | Выполнение обязательств подрядными организациями по заключённым муниципальным контрактам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2 972,5 | 2 916,3 | 791,0 | 2 125,3 |
|  | Основное мероприятие 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и обслуживание мусорных контейнеров | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство объектов благоустройства | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка и ремонт памятников, памятных знаков, мемориалов | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | Выполнение обязательств подрядными организациями по заключённым муниципальным контрактам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 255,8 | 204,8 | 0,0 | 204,8 |
|  | Основное мероприятие 3.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на осуществление строительного контроля и авторского надзора по капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов благоустройства | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации (в т.ч. выполнение сметного расчета стоимости ремонта, капитального ремонта и реконструкции памятников и мемориалов) | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | Выполнение обязательств подрядными организациями по заключённым муниципальным контрактам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 51,0 | 51,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инженерные изыскания для подготовки проектной документации | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение общественного порядка и антитеррористических мероприятий в местах массового пребывания людей | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | Выполнение обязательств подрядными организациями по заключённым муниципальным контрактам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 100,0 | 100,0 | 6,0 | 94,0 |
|  | Контрольное событие программы | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства; Выполнение работ по содержанию сетей уличного освещения; Озеленение территории | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | Х | Х | Х | 44 874,9 | 44 792,2 | 18 230,8 | 26 561,4 |

<1> По строкам «Мероприятие», «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событий одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.