- Таблица 7

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за отчетный период 6 мес. 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Белокалитвинском городском поселении» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г., ведущий специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Минеева О.П. | Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Белокалитвинского городского поселения | X | X | 3 111,0 | 3 111,0 | 1 610,0 | 1 501,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г., ведущий специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Минеева О.П. | Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Белокалитвинского городского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3 111,0 | 3 111,0 | 1 610,0 | 1 501,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 <3> | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г., ведущий специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Минеева О.П. | Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Белокалитвинского городского поселения | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г., ведущий специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Минеева О.П. | Х | Х | Х | 3 111,0 | 3 111,0 | 1 610,0 | 1 501,0 |

<1> По строкам «Мероприятие», «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событий одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.