

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БЕЛОКАЛИТВИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 22.03.2023 № 117

г. Белая Калитва

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского городского поселения» за 2022 год**

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 15.03.2018 № 130 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского городского поселения», постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 13.09.2013 № 175/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Белокалитвинского городского поселения», постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского городского поселения» за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Администрации  Белокалитвинского городского поселения |  | Н.А. Тимошенко |

Верно:

Начальник общего отдела М.В.Баранникова

Приложение 1

к постановлению

Администрации Белокалитвинского

городского поселения

от 22.03.2023 №117

Отчет о реализации муниципальной программы

Белокалитвинского городского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского городского поселения» за 2022 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях создания благоприятных и комфортных условий проживания в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского городского поселения», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 03.12.2018 № 625 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году планировалась реализовать комплекс мероприятий, в результате которых были бы выполнены государственные обязательства по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и обеспечены Администрацией Белокалитвинского городского поселения безопасные и благоприятные условий проживания граждан. Данные мероприятия не удалось осуществить ввиду отсутствия дополнительных источников финансирования, и в связи с неблагонадежностью подрядных организаций.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

В 2022 году планировалась реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 2 «Снос аварийного жилищного фонда предусмотрена реализация двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.2. Разработка проектно-сметной документации на демонтаж аварийного жилищного фонда.

В 2022 году были запланировано к исполнению лишь одно мероприятие 2.1. «Снос многоквартирного аварийного жилищного фонда признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», которое не было исполнены.

В рамках реализации муниципальной программы выполнение контрольных мероприятий не запланировано.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2022 году на ход реализации муниципальной программы повлияло то, что в 2021 году Администрацией Белокалитвинского городского поселения был заключен муниципальный контракт на демонтаж блок-секций по ул. Светлая д.6 со сроком исполнения в декабре 2021 год. Фактически демонтаж был произведен в 2022 году, выставленные формы не были приняты к учету и не был произведена оплата за услуги строительного контроля, ведется исполнительное производство.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 200,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 200,0 тыс. рублей;

районный бюджет – 0,0 тыс.рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс.рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс.рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского городского поселения от 28.12.2021 года № 15 «О бюджете Белокалитвинского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» составил 200,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью 200,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 200,0 тыс. рублей;

районный бюджет – 0,0 тыс.рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс.рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс.рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

районный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс.рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 200,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за 2022 год

В 2022 году муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено пять показателей, по четырем из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1.3 «планируемая площадь сноса расселяемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции» плановое – 9,75 тыс.кв.метров, фактически – 4,5 тыс.кв.метров.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по Белокалитвинскому городскому поселения приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1.3 – 0,46.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,46, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 0,0, что характеризует низкий уровень.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановых значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 0,0.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы: 0,0.

Уровень реализации муниципальной программы в целом: 0,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является низким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Не смотря на низкий показатель уровня эффективности муниципальной программы, в дальнейшем предлагается продолжить осуществление мероприятий муниципальной программы вплоть до 2030 года. Основные мероприятия программы включенные в постановление Администрации Белокалитвинского городского поселения от 03.12.2018 № 625 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского городского поселения» являются социально-значимыми для жителей Белокалитвинского городского поселения, но ввиду высоких затрат на их реализацию, осуществление возможно только при финансовом участии из других бюджетов бюджетной системы.

Приложение 1

к отчету о реализации муниципальной программы

Белокалитвинского городского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Белокалитвинского городского поселения» за 2022 год

Сведения

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий

муниципальной программы за 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | - | Х | Х | Х | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Снос аварийного жилищного фонда» | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.2  Разработка проектно-сметной документации на демонтаж аварийного жилищного фонда | Отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Осуществлен строительный контроль ранее произведенных работ по демонтажу аварийного жилого фонда | - | Документы от подрядчика не были приняты ввиду нарушения срока выполнения работ, ведется судебное разбирательство |

.

Приложение 2

к отчету о реализации муниципальной программы

Белокалитвинского городского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Белокалитвинского городского поселения» за 2022 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2022г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения  Белокалитвинского городского поселения» | всего | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет |  |  |  |
| районный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Снос аварийного жилищного фонда» | Всего, | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| областной бюджет |  |  |  |
| районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.  «Разработка проектно-сметной документации на демонтаж аварийного жилищного фонда» | Всего, | 200,00 | 200,00 | 0,00 |

Приложение 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Белокалитвинского городского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Белокалитвинского городского поселения» за 2022 год

Сведения

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Номер и наименование | Единица  измерения | | Значения показателей  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | | | | | Обоснование отклонений   значений показателя  на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | | | отчетный год | | | |
| план | факт | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | | | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения  Белокалитвинского городского поселения» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | | | семей | | 4 | - | | | - | - | |
| 1.2. | Количество нежилых помещений, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | | | количество | | 1 | - | | | - | - | |
| Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Планируемая площадь расселяемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | тыс. кв.метров | | 0,13 | | | - | - | | | - |
| 1.2. | | Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу и реконструкции | тыс. кв.метров | | - | | | - | - | | | - |
| Подпрограмма 2 «Снос аварийного жилищного фонда» | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | | Планируемая площадь сноса расселяемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | тыс. кв.метров | | - | | | 9,75 | 4,5 | | | Показатель выполнен частично |

-----------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.