

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 «БЕЛОКАЛИТВИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 22.03.2023 №119

г. Белая Калитва

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 - 2025 на территории Белокалитвинского городского поселения» за 2022 год**

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 15.03.2018 № 130 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского городского поселения», постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 13.09.2013 № 175/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Белокалитвинского городского поселения», **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 -2025 на территории Белокалитвинского городского поселения» за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Белокалитвинского городского поселения Н.А. Тимошенко

Верно:

Начальник общего отдела М.В.Баранникова

Приложение 1

к постановлению Администрации

Белокалитвинского городского поселения

от 22.03.2023 №119

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Формирование современной городской среды на 2018 -2025 на территории Белокалитвинского городского поселения» за 2022 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях создания условий повышения качества и комфорта проживания населения на территории Белокалитвинского городского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Формирование современной городской среды на 2018 - 2025 на территории Белокалитвинского городского поселения», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 03.12.2018 № 635 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- созданы условия для повышения благоустроенности общественных территорий на территории Белокалитвинского городского поселения.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а так же сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижение результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий Белокалитвинского городского поселения» предусмотрена реализация основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1 «Разработка проектной документации по благоустройству общественных территорий Белокалитвинского городского поселения» выполнено не в полном объеме, в связи с тем, что подрядной организацией не были выполнены работы в установленный срок;

Основное мероприятие 1.5. «Услуги строительного контроля» выполнено в полном объеме, исходя из потребности;

Основное мероприятие 1.7. «Реализация инициативных проектов» выполнено в полном объеме, неисполнение бюджетных ассигнований обусловлено экономией в результате проведенных конкурсных процедур;

Основное мероприятие 1.8. «Благоустройство и содержание территории» выполнено в полном объеме;

Основное мероприятие 1.10. «Создание комфортной среды в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» выполнено в полном объеме;

Основное мероприятие 1.11. «Обеспечение общественного порядка и антитеррористических мероприятий в местах массового пребывания людей» выполнено в полном объеме, исходя из потребности.

В рамках подпрограммы 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории Белокалитвинского городского поселения» основные мероприятия в 2022 году не предусмотрены.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

 В 2022 году факторы, влияющие на ход реализации муниципальной программы, отсутствовали.

Раздел 4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы

на 2022 год составил –133 019,3тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 11 042,1 тыс. рублей;

районный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 3 677,2 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 118 300,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского городского поселения от 28.12.2021 № 15 «О бюджете Белокалитвинского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» составил 133 019,3 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 133 019,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 11 042,1 тыс. рублей;

районный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 3 677,2 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 118 300,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило –130 517,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 8 749,7 тыс. рублей;

районный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 3 467,7 тыс. рублей;

федеральный бюджет –118 300,0 тыс. рублей.

 Объём неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил – 2 501,9 тыс. рублей, из них:

 1 060, тыс. рублей – неисполнение в связи с невыполнение подрядчиком работ в установленный срок;

 1 441,9 тыс. рублей – экономия в результате проведенных конкурсных процедур и в соответствии с необходимой потребность в реализации некоторых основных мероприятий.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к отчёту о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

На 2022 год муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 2 показателя, по двум из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1. «Доля благоустроенных объектов Белокалитвинского городского поселения от общего количества объектов, требующих благоустройства в Белокалитвинском городском поселении» - фактический показатель соответствует плану – 80%.

Показатель 1.1 «Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Белокалитвинского городского поселения», фактический показатель соответствует плану – 80%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчёту о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы. Подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1- 1,0;

степень достижения целевого показателя 2- 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программ по степени достижения целевых показателей.

1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счёт всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объёме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 0,83, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,83.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановых значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 0,98.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы: 0,85.

Уровень реализации муниципальной программы в целом: 0,88, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

 В дальнейшем предлагается продолжить осуществление мероприятий муниципальной программы вплоть до 2025 года. Основные мероприятия программы включены в постановление Администрации Белокалитвинского городского поселения от 09.11.2017 № 374.

Начальник общего отдела М.В. Баранникова

|  |
| --- |
| Приложение 1к отчету о реализации муниципальной программы«Формирование современной городской среды на 2018 -2025натерритории Белокалитвинского городского поселения»за 2022 год |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Формирование современной городской среды на 2018 -2025 на территории Белокалитвинского городского поселения» за 2022год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный исполнитель,соисполнитель, участник(должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе не реализации/реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1«Благоустройство общественных территорий Белокалитвинского городского поселения» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселенияКрикун В.Г. | 2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем обустройства общественных территорий | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем обустройства общественных территорий | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.«Разработка проектной документации по благоустройству общественных территорий Белокалитвинского городского поселения» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселенияКрикун В.Г. | 2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем обустройства общественных территорий | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем обустройства общественных территорий | отсутствие необходимости в выполнении работ |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5.«Услуги строительного контроля» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселенияКрикун В.Г. | 2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем обустройства общественных территорий | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем обустройства общественных территорий | - |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7.«Реализация проектов инициативного бюджетирования» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселенияКрикун В.Г. | 2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем обустройства общественных территорий | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем обустройства общественных территорий | в результате экономии |
| 1.8 | Основное мероприятие 1.8.«Благоустройство и содержание территории» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселенияКрикун В.Г. | 2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем обустройства общественных территорий | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем обустройства общественных территорий | - |
| 1.10 | Основное мероприятие 1.10.«Создание комфортной среды в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (Благоустройство парка культуры и отдыха им. Маяковского)» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселенияКрикун В.Г. | 2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем обустройства общественных территорий | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем обустройства общественных территорий | - |
| 1.11 | Основное мероприятие 1.11.«Обеспечение общественного порядка и антитеррористических мероприятий в местах массового пребывания людей» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселенияКрикун В.Г. | 2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | повышение безопасности населения БГП уровнем обустройства общественных территорий | повышение безопасности населения БГП уровнем обустройства общественных территорий | - |
| 2 | Подпрограмма 2. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Белокалитвинского городского поселения» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселенияКрикун В.Г. | 2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | - |

Приложение 2

к отчёту о реализации муниципальной

программы «Формирование современной городской

среды на 2018 -2025 на территории

Белокалитвинского

 городского поселения»

за 2022 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения

«Формирование современной городской среды на 2018 -2025 на территории Белокалитвинского городского поселения» за 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемуниципальной программы, подпрограммы,основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.) предусмотренных  | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018 -2024 на территории Белокалитвинского городского поселения»  | **Всего**  | **133 019,3** | **133 019,3** | **130 517,4** |
| федеральный бюджет | 118 300,0 | 118 300,0 | 118 300,0 |
| областной бюджет | 3 677,2 | 3 677,2 | 3 467,7 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 11 042,1 | 11 042,1 | 8 749,7 |
| Подпрограмма 1«Благоустройство общественных территорий Белокалитвинского городского поселения» | **Всего**  | **133 019,3** | **133 019,3** | **130 517,4** |
| федеральный бюджет | 118 300,0 | 118 300,0 | 118 300,0 |
| областной бюджет | 3 677,2 | 3 677,2 | 3 467,7 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 11 042,1 | 11 042,1 | 8 749,7 |
| Основное мероприятие 1.1.«Разработка проектной документации по благоустройству общественных территорий Белокалитвинского городского поселения» | *всего*  | *6 063,4* | *6 063,4* | *5 003,3* |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | *6 063,4* | *6 063,4* | *5 003,3* |
| Основное мероприятие 1.5.«Услуги строительного контроля» | *всего* | 1 261,2 | 1 261,2 | 262,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1 261,2 | 1 261,2 | 262,9 |
| Основное мероприятие 1.7.«Реализация проектов инициативного бюджетирования» | *всего*  | *6 137,6* | *6 137,6* | *5 730,4* |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 3 677,2 | 3 677,2 | 3 467,7 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2 460,4 | 2 460,4 | 2 262,7 |
| Основное мероприятие 1.8.«Благоустройство и содержание территории» | *всего*  | *1 155,6* | *1 155,6* | 1 129,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | *1 155,6* | *1 155,6* | 1 129,4 |
| Основное мероприятие 1.10.«Создание комфортной среды в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (Благоустройство парка культуры и отдыха им. Маяковского)» | *всего*  | *118 300,0* | *118 300,0* | *118 300,0* |
| федеральный бюджет | *118 300,0* | *118 300,0* | *118 300,0* |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.11.«Обеспечение общественного порядка и антитеррористических мероприятий в местах массового пребывания людей» | *всего*  | *101,5* | *101,5* | *91,4* |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | *101,5* | *101,5* | 91,4 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Белокалитвинского городского поселения» | *всего*  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 3

к отчету о реализации муниципальной программы

 «Формирование современной городской среды на 2018 -2025

на территории Белокалитвинского городского поселения» за 2022 год

Сведения о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единицаизмерения | Значения показателей муниципальной программы,подпрограммы муниципальнойпрограммы | Обоснование отклонений  значений показателя на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующийотчетному | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Белокалитвинского городского поселения «Формирование комфортной городской среды на 2018 -2025 на территории Белокалитвинского городского поселения» |
| 1 | Доля благоустроенных объектов Белокалитвинского городского поселения от общего количества объектов, требующих благоустройства в Белокалитвинском городском поселении | процентов | 66,66 | 80 | 80 | - |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Белокалитвинского городского поселения» |
| 1.1 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Белокалитвинского городского поселения | процентов | 28,6 | 80 | 80 | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Белокалитвинского городского поселения» |