РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БЕЛОКАЛИТВИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 марта 2022 года                                                                                  № 120

г. Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Белокалитвинского городского поселения» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 15.03.2018 № 130 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского городского поселения»,  постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 13.09.2013 № 175/1 «Об утверждении Методических  рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Белокалитвинского городского поселения», постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Белокалитвинского городского поселения» за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Главы Администрации

Белокалитвинского

городского поселения                                                                  Н.А. Тимошенко

Верно:

Начальник общего отдела                                                          М.В. Баранникова

Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского городского поселения

от 18.03.2022 № 120

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Благоустройство территории Белокалитвинского городского поселения»

за 2021 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год.

В целях создания условий повышения качества и надежности проживания на территории населения Белокалитвинского городского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Благоустройство территории Белокалитвинского городского поселения», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 03.12.2018 № 633 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- созданы условия для развития и содержания сетей уличного освещения на территории Белокалитвинского городского поселения;

- созданы условия для благоустройства и содержанию территории Белокалитвинского городского поселения.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а так же сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.

Достижение результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие и содержание сетей уличного освещения на территории Белокалитвинского городского поселения» предусмотрена реализация 5 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Расходы на уличное (наружное) освещение» выполнено в полном объеме, неисполнение денежных обязательств обусловлено сложившейся экономией при потреблении электроэнергии.

Основное мероприятие 1.2. «Развитие и содержание сетей уличного освещения» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.3. «Технологическое присоединение к электрическим сетям» выполнено согласно выставленным документам на оплату расходов.

Основное мероприятие 1.4. «Строительство сетей уличного освещения» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.5. «Разработка проектно-сметной документации, услуги строительного контроля авторского надзора по строительству сетей уличного освещения» выполнено частично, согласно потребности.

В рамках подпрограммы 2 «Озеленение территории Белокалитвинского городского поселения» основные мероприятия в 2021 году не предусмотрены.

В рамках подпрограммы 3 «Благоустройство и содержание территории» реализованы 9 основных мероприятий.

Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 3.2. «Благоустройство и содержание территории» выполнено частично, согласно потребности.

Основное мероприятие 3.3. «Содержание и обслуживание мусорных контейнеров» основные мероприятия в 2021 году не предусмотрены.

Основное мероприятие 3.4. «Устройство объектов благоустройства» основные мероприятия в 2021 году не предусмотрены.

Основное мероприятие 3.5. «Ликвидация несанкционированных свалок» основные мероприятия в 2021 году не предусмотрены.

Основное мероприятие 3.6. «Установка и ремонт памятников, памятных знаков, мемориалов» основные мероприятия в 2021 году не предусмотрены.

Основное мероприятие 3.7. «Расходы на осуществление строительного контроля и авторского надзора по капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов благоустройства» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 3.8. «Разработка проектно-сметной документации (в т.ч. выполнение сметного расчета стоимости ремонта, капитального ремонта и реконструкции памятников и мемориалов)» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 3.9. «Инженерные изыскания для подготовки проектной документации» выполнено в полном объеме.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчёту о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2021 году факторы, влияющие на ход реализации муниципальной программы отсутствовали.

Раздел 4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы

на 2021 год составил – 39 336,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 39 336,0 тыс. рублей;

районный бюджет – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского городского поселения от 25.12.2020 № 135 «О бюджете Белокалитвинского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил 39 336,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 39 336,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

районный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 39 336,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило – 36 812,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 36 812,8 тыс. рублей (экономия по факту выполненных работ);

районный бюджет – 0,0 тыс. рублей (экономия по факту выполненных работ).

Объём неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил – 2 523,2 тыс. рублей,  в связи со сложившейся экономией по факту выполнения работ.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к отчёту о реализации муниципальной программы.

Раздел 5.  Сведения о достижении значений показателей  муниципальной программы за 2021 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено пять показателей, по пяти из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Повышение качества и комфорта проживания населения на территории Белокалитвинского городского поселения» - фактический показатель повышения качества и комфорта проживания населения на территории Белокалитвинского городского поселения соответствует плану- 44,44%.

Показатель 2 «Мероприятия по развитию и содержанию сетей уличного освещения на территории Белокалитвинского городского поселения» - фактический показатель развития и содержания сетей уличного освещения на территории Белокалитвинского городского поселения соответствует плану- 55,33 км.

Показатель 3 «Наглядная агитация (монтаж/демонтаж баннеров и флажков)» – фактический показатель наглядной агитации (монтаж/демонтаж баннеров и флажков соответствует плану -153 шт.

Показатель 4 «Ликвидация несанкционированных свалочных очагов» - фактический показатель ликвидации несанкционированных свалочных очагов соответствует плану – 1629,8 т.

Показатель 5 «Устройство контейнерных площадок» - фактический показатель устройства контейнерных площадок соответствует плану – 7 шт.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1-100%;

степень достижения целевого показателя 2-100%;

степень достижения целевого показателя 3- 100%;

степень достижения целевого показателя 4- 100%;

степень достижения целевого показателя 5- 100%.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 100%, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счёт всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объёме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 100,0%, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 100%.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановых значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 100,0%.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы: 93,6%.

Уровень реализации муниципальной программы в целом: 99,1%, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В дальнейшем предлагается продолжить осуществление мероприятий муниципальной программы вплоть до 2030 года. Основные мероприятия программы включены в постановление Администрации Белокалитвинского городского поселения от 03.12.2018 № 633.

### Приложение 1

### к отчёту о реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории Белокалитвинского городского поселения» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,

а также контрольных событий муниципальной программы за 2021 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие и содержание сетей уличного освещения на территории Белокалитвинского городского поселения» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | Х | Х | Х | улучшение качества уличного освещения на территории БГП | улучшение качества уличного освещения на территории БГП | Х |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. «Расходы на уличное (наружное) освещение» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | 2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | улучшение качества уличного освещения на территории БГП | улучшение качества уличного освещения на территории БГП | в результате экономии |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. «Развитие и содержание сетей уличного освещения» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | 2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | улучшение качества уличного освещения на территории БГП | улучшение качества уличного освещения на территории БГП | в результате экономии |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. «Технологическое присоединение» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | 2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | улучшение качества уличного освещения на территории БГП | улучшение качества уличного освещения на территории БГП | в результате экономии |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. «Строительство сетей уличного освещения» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | 2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | улучшение качества уличного освещения на территории БГП | улучшение качества уличного освещения на территории БГП | работы не запланированы |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5. «Разработка проектно-сметной документации, услуги строительного контроля, авторского надзора по строительству сетей уличного освещения» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | 2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | улучшение качества уличного освещения на территории БГП | улучшение качества уличного освещения на территории БГП | работы не запланированы |
| 2 | Подпрограмма 2 «Озеленение территории Белокалитвинского городского поселения» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | Х | Х | Х | улучшение эстетического вида | улучшение эстетического вида | Х |
| 3 | Подпрограмма 3 «Благоустройство и содержание территории Белокалитвинского городского поселения» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | Х | Х | Х | улучшение эстетического вида | улучшение эстетического вида | Х |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | 2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | улучшение эстетического вида | улучшение эстетического вида | в результате экономии |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. «Благоустройство и содержание территории» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | 2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | улучшение эстетического вида | улучшение эстетического вида | в результате экономии |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3. «Содержание и обслуживание мусорных контейнеров» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | 2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | улучшение эстетического вида | улучшение эстетического вида | - |
| 3.4 | Основное мероприятие 3.4. «Устройство объектов благоустройства» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | 2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | улучшение эстетического вида | улучшение эстетического вида | - |
| 3.5 | Основное мероприятие 3.5. «Ликвидация несанкционированных свалок» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | 2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | улучшение эстетического вида | улучшение эстетического вида | - |
| 3.6 | Основное мероприятие 3.6. «Установка и ремонт памятников, памятных знаков, мемориалов» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | 2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | улучшение эстетического вида | улучшение эстетического вида | в результате экономии |
| 3.7 | Основное мероприятие 3.7. «Расходы на осуществление строительного контроля и авторского надзора по капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов благоустройства» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | 2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | улучшение эстетического вида | улучшение эстетического вида | в результате экономии |
| 3.8 | Основное мероприятие 3.8. «Разработка проектно-сметной документации» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | 2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | улучшение эстетического вида | улучшение эстетического вида | работы не запланированы |
| 3.9 | Основное мероприятие 3.9. «Инженерные изыскания для подготовки проектной документации» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | 2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | улучшение эстетического вида | улучшение эстетического вида | - |

### Приложение 2

### к отчёту о реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории

Белокалитвинского городского поселения»

за 2021 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2021 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.) предусмотренных | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Белокалитвинского городского поселения» | Всего | 39 336,0 | 39 336,0 | 36 812,8 |
|  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 39 336,0 | 39 336,0 | 36 812,8 |
| Подпрограмма 1 «Развитие и содержание сетей уличного освещения на территории Белокалитвинского городского поселения» | Всего | 13 439,4 | 13 439,4 | 11 934,8 |
|  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 13 439,4 | 13 439,4 | 11 934,8 |
| Основное мероприятие 1.1. «Расходы на уличное (наружное) освещение» | всего | 8848,3 | 8848,3 | 7 425,5 |
|  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 8848,3 | 8848,3 | 7 425,5 |
| Основное мероприятие 1.2. «Развитие и содержание сетей уличного освещения» | всего | 1 306,8 | 1 306,8 | 1 291,8 |
|  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 1 306,8 | 1 306,8 | 1 291,8 |
| Основное мероприятие 1.3. «Технологическое присоединение» | всего | 105,2 | 105,2 | 85,1 |
|  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 105,2 | 105,2 | 85,1 |
| Основное мероприятие 1.4. «Строительство сетей уличного освещения» | всего | 3 049,5 | 3 049,5 | 3 049,5 |
|  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 3 049,5 | 3 049,5 | 3 049,5 |
| Основное мероприятие 1.5. «Разработка проектно-сметной документации, услуги строительного контроля, авторского надзора по строительству сетей уличного освещения» | всего | 129,6 | 129,6 | 82,9 |
|  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 129,6 | 129,6 | 82,9 |
| Подпрограмма 2 «Озеленение территории Белокалитвинского городского поселения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство и содержание территории Белокалитвинского городского поселения» | Всего | 25 896,6 | 25 896,6 | 24 878,0 |
|  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 25 896,6 | 25 896,6 | 24 878,0 |
| Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» | всего | 20 248,4 | 20 248,4 | 20 248,2 |
|  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 20 248,4 | 20 248,4 | 20 248,2 |
| Основное мероприятие 3.2. «Благоустройство и содержание территории» | всего | 5 040,2 | 5 040,2 | 4 021,8 |
|  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 5 040,2 | 5 040,2 | 4 021,8 |
| Основное мероприятие 3.3. «Содержание и обслуживание мусорных контейнеров» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.4. «Устройство объектов благоустройства» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.5. «Ликвидация несанкционированных свалок» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.6. «Установка и ремонт памятников, памятных знаков, мемориалов» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.7. «Расходы на осуществление строительного контроля и авторского надзора по капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов благоустройства» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.8. «Разработка проектно-сметной документации» | всего | 212,0 | 212,0 | 212,0 |
|  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 212,0 | 212,0 | 212,0 |
| Основное мероприятие 3.9. «Инженерные изыскания для подготовки проектной документации» | всего | 396,0 | 396,0 | 396,0 |
|  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 396,0 | 396,0 | 396,0 |

### Приложение 3

### к отчету о реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории

Белокалитвинского городского поселения»

за 2021 год

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Белокалитвинского городского поселения» |
| 1 | Повышение качества и комфорта проживания населения на территории Белокалитвинского городского поселения | проценты | 33,33 | 44,44 | 44,44 | - |
| Подпрограмма 1«Развитие и содержание сетей уличного освещения на территории Белокалитвинского городского поселения» |
| 1. | Развитие и содержание сетей уличного освещения на территории Белокалитвинского городского поселения | км. | 54,63 | 55,33 | 55,33 | - |
| Подпрограмма 2 «Озеленение территории Белокалитвинского городского поселения» |
| 2.1 | Озеленение территории Белокалитвинского городского поселения | шт. | 0 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство и содержание территории Белокалитвинского городского поселения» |
| 3.1 | Наглядная агитация (монтаж/демонтаж баннеров и флажков) | штук | 153 | 153 | 153 | - |
| 3.2 | Ликвидация несанкционированных свалочных очагов | тонн | 167 | 1629,8 | 1 629,8 | - |
| 3.3 | Устройство контейнерных площадок | шт. | 4 | 7 | 7 | - |