

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БЕЛОКАЛИТВИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 29.03.2024 № 133

г. Белая Калитва

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения**

**«Развитие транспортной системы» за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 15.03.2018 №130 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского городского поселения», постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 13.09.2013 № 175/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Белокалитвинского городского поселения», **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Развитие транспортной системы» за 2023 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Белокалитвинского

городского поселения Н.А. Тимошенко

Верно:

Начальник общего отдела М.В.Баранникова

Приложение

к постановлению

Администрации Белокалитвинского

городского поселения

от 29.03.2024.г. № 133

Отчет о реализации муниципальной программы

Белокалитвинского городского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

Муниципальная программа Белокалитвинского городского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 03.12.2018 № 629 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Развитие транспортной системы».

Основной целью программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижения транспортных издержек в экономике.

Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- выполнен комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог,

- выполнен комплекс работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений,

- изменение параметров автомобильных дорог общего пользования;

- выполнен капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Социалистическая в г. Белая Калитва.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.

Программа включает 2 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение целей муниципальной программы и решение программных задач:

- подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Белокалитвинского городского поселения»;

- подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского городского поселения».

В рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры» реализованы мероприятия, направленные на формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Белокалитвинского городского поселения.

На данные мероприятия были запланированы средства в объеме 194 529,7 тыс. рублей, исполнение составило 192 327,7 тыс. рублей (98,9%).

В рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского городского поселения» были реализованы мероприятия, направленные на создание современной системы безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов в Белокалитвинском городском поселении.

На данные мероприятия были запланированы средства в объеме 5 504,6 тыс. рублей, исполнение 5 263,4 тыс. рублей (95,6 %). Экономия по данному мероприятию образовалась в результате проведенных конкурсных процедур.

Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм Программы приведены в Приложении 1 к годовому отчету.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы.

В 2023 году факторы, влияющие на ход реализации муниципальной программы, отсутствовали.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 200 034,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 138 440,5 тыс. рублей;

районный бюджет – 17 052,7 тыс. рублей;

местный бюджет – 44 541,1 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского городского поселения от 27.12.2022 года № 55 «О бюджете Белокалитвинского городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 200 034,3 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью 200 034,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 138 440,5 тыс. рублей;

поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

районный бюджет – 17 052,7 тыс. рублей;

местный бюджет – 40 541,1 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 197 591,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 44 006,6 тыс. рублей;

поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 138 436,9 тыс. рублей;

районный бюджет – 15 147,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил 2 443,2 тыс. рублей.

Причина неисполнения:

1. Расходы на содержание автодорог за счет средств бюджета района не исполнены в полном объеме в связи с тем, что подрядная организация выполнила работы с отклонением от вида и состава работ, установленных муниципальным контрактом. Администрацией поселения работы не приняты, подрядчику направлена претензия.

2.Экономия в результате проведенных конкурсных процедур.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за 2023 год.

В целях контроля за эффективностью Программы выделен ряд значений показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по Белокалитвинскому городскому поселения приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы , подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1. – 1,12;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.4 – 3,12;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.5 – 1,04;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.6 – 1,16;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.7 – 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 – 0,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,83 (5/6), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 1,0 (9/9), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (9/9).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановых значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

197 591,1 тыс. рублей / 200 034,3 тыс. рублей = 0,99.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0 / 0,99 = 1,01, в связи с чем, большая эффективность реализации муниципальной является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,83 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,01 х 02 = 0,92, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы.

В дальнейшем предлагается продолжить осуществление мероприятий муниципальной программы до 2030 года. Основные мероприятия программы включены в постановление Администрации Белокалитвинского городского поселения от 03.12.2018 № 629 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Развитие транспортной системы».

Приложение 1

к отчету о реализации муниципальной программы

Белокалитвинского городского поселения

«Развитие транспортной систем» за 2023 год

Сведения

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий

муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/(ФИО)) | Плановый срок  окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Основное мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения  В.Г. Крикун,  главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения  Т.А. Колупаева | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | - |
| Основное мероприятие 1.2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения  В.Г. Крикун,  главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения  Т.А. Колупаева | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Отремонтировать 3,106 км дорог | Отремонтировано 9,68 км дорог | - |
| Основное мероприятие 1.3 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения  В.Г. Крикун,  главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения  Т.А. Колупаева | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения  В.Г. Крикун,  главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения  Т.А. Колупаева | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение проектной документацией по объектам капитального ремонта | Выполнены услуги по выполнению топографо-геодезических изысканий по аварийному участку автомобильной дороги по адресу: Ростовская область, р-н Белокалитвинский, автомобильная дорога "Волгоград-Каменск-Шахтинский" с дальнейшей разработкой локального смертного расчета на выполнение ремонтных работ аварийного участка и услуги по разработке сметных расчетов проектных и изыскательских работ с получением положительного заключения при проверки достоверности определения сметной стоимости проектных и изыскательских работ в Государственном бюджетном учреждении Ростовской области "Ростовоблстройзаказчик" по объекту: реконструкция моста (р. Северский Донец) по ул. Комарова | - |
| Основное мероприятие 1.5 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения  В.Г. Крикун,  главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения  Т.А. Колупаева | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | Данное основное мероприятие не было запланировано в 2023 году |
| Основное мероприятие 1.6 Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения  В.Г. Крикун,  главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения  Т.А. Колупаева | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | Данное основное мероприятие не было запланировано в 2023 году |
| Основное мероприятие 1.7 Техническое обследование и диагностика автомобильных дорог | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения  В.Г. Крикун,  главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения  Т.А. Колупаева | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.8 Осуществление строительного контроля по объектам капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения  В.Г. Крикун,  главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения  Т.А. Колупаева | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Контроль качества работ | Контроль качества работ | - |
| Основное мероприятие 2.1 Разработка проекта организации дорожного движения | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения  В.Г. Крикун,  главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения  Т.А. Колупаева | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | снижение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | снижение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | - |
| Основное мероприятие 2.2 Оборудование улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения  В.Г. Крикун,  главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения  Т.А. Колупаева | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | снижение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | снижение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | - |
| Основное мероприятие 2.3  Содержание технических средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения  В.Г. Крикун,  главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения  Т.А. Колупаева | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | снижение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | снижение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | - |

Приложение 2

к отчету о реализации муниципальной программы

Белокалитвинского городского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2023 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов (тыс. руб.) предусмотренных | | |  |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью | Фактические  расходы (тыс. руб.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | всего | 200 034,3 | 200 034,3 | 197 591,1 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| областной бюджет | 138 440,5 | 138 440,5 | 138 436,9 | |
| районный бюджет | 17 052,7 | 17 052,7 | 15 147,6 | |
| местный бюджет | 44 541,1 | 44 541,1 | 44 006,6 | |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Белокалитвинского городского поселения» | всего | 194 529,7 | 194 529,7 | 192 327,7 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| областной бюджет | 138 440,5 | 138 440,5 | 138 436,9 | |
| районный бюджет | 13 981,0 | 13 981,0 | 12 076,0 | |
| местный бюджет | 42 108,2 | 42 108,2 | 41 814,8 | |
| Основное мероприятие 1.1  содержание внутригородских,  внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования | всего | 45 776,5 | 45 776,5 | 43 606,5 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| районный бюджет | 6 141,8 | 6 141,8 | 4 237,9 | |
| местный бюджет | 39 634,7 | 39 634,7 | 39 368,7 | |
| Основное мероприятие 1.2  Ремонт внутригородских,  внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования | всего | 118 013,3 | 118 013,3 | 118 011,3 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| областной бюджет | 109 493,5 | 109 493,5 | 109 493,3 | |
| районный бюджет | 7 088,0 | 70 88,0 | 7 086,9 | |
| местный бюджет | 1 431,8 | 1 431,8 | 1 431,1 | |
| Основное мероприятие 1.3  капитальный ремонт внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров | всего | 29 698,2 | 29 698,2 | 29 694,8 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| областной бюджет | 28 947,0 | 28 947,0 | 28 943,6 | |
| районный бюджет | 751,2 | 751,2 | 751,2 | |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1.4  Проектные работ по капитальному ремонту и строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 220,0 | 220,0 | 220,0 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| местный бюджет | 220,0 | 220,0 | 220,0 | |
| Основное мероприятие 1.5  Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1.6  Проектные работы по строительству и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1.7  Техническое обследование и диагностика автомобильных дорог | всего | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
| Основное мероприятие 1.8  Осуществление строительного контроля по объектам капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 771,7 | 771,7 | 745,0 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| местный бюджет | 771,7 | 771,7 | 745,0 | |
| Подпрограмма 2  Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского городского поселения | всего | 5 504,6 | 5 504,6 | 5 263,4 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| районный бюджет | 3 071,7 | 3 071,7 | 3 071,6 | |
| местный бюджет | 2 432,9 | 2 432,9 | 2 191,8 | |
| Основное мероприятие 2.1  Разработка проекта организации дорожного движения | всего | 130,0 | 130,0 | 130,0 | |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| местный бюджет | 130,0 | 130,0 | 130,0 | |
| Основное мероприятие 2.2.  Оборудование улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения | всего | 4 330,6 | 4 330,6 | 4 231,9 | |
| районный бюджет | 3 071,7 | 3 071,7 | 3 071,6 | |
| местный бюджет | 1 258,9 | 1 258,9 | 1 160,3 | |
| Основное мероприятие 2.3.  Содержание технических средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети | всего | 1 044,0 | 1 044,0 | 901,5 | |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| местный бюджет | 1 044,0 | 1 044,0 | 901,5 | |

Приложение 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Белокалитвинского городского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2023 год

Сведения

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | | | | | | |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользова­ния местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, | проц. | 80,58 | 80,58 | 90,16 | С учетом принятия в муниципальную собственность автомобильных дорог и дорог, находящихся в ненадлежащим состоянии. |
| 2. | Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 0 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Белокалитвинского городского поселения» | | | | | | |
| 1.1. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог | км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.3 | Прирост протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.4 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 3,5 | 3,106 | 9,68 | По результатам оценки и в соответствии с проектом организации дорожного движения, а так же с учетом анализа аварийности была сформирована актуальная программа дорожных работ. Выполнен ремонт дорог. |
| 1.5 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Белокалитвинского городского поселения | км | 58,5 | 58,5 | 60,9 | В связи с принятием в муниципальную собственность автомобильных дорог. |
| 1.6 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | км | 47,14 | 47,14 | 54,913 | В связи с проведением обследования дорожного полотна. |
| 1.7 | Снижение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Белокалитвинского городского поселения на 31 декабря отчетного года | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского городского поселения» | | | | | | |
| 2.1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 0 | 0 | 1 | - |

-------------------------------