

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 «БЕЛОКАЛИТВИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО

 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 29.03.2024 № 139

г. Белая Калитва

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Белокалитвинского городского поселения» за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 15.03.2018 № 130 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского городского поселения», постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 13.09.2013 № 175/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Белокалитвинского городского поселения», постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Белокалитвинского городского поселения» за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Администрации Белокалитвинского городского поселения |  | Н.А. Тимошенко |

Приложение 1

к постановлению Администрации

Белокалитвинского городского поселения

от 29.03.2024 № 139

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Благоустройство территории Белокалитвинского городского поселения»

за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год.

В целях создания условий повышения качества и надежности проживания на территории населения Белокалитвинского городского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Благоустройство территории Белокалитвинского городского поселения», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 03.12.2018 № 633 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- созданы условия для развития и содержания сетей уличного освещения на территории Белокалитвинского городского поселения;

- созданы условия для благоустройства и содержанию территории Белокалитвинского городского поселения.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие и содержание сетей уличного освещения на территории Белокалитвинского городского поселения» предусмотрена реализация 5 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Расходы на уличное (наружное) освещение» выполнено в полном объеме, неисполнение денежных обязательств обусловлено тем, что документы на оплату за декабрь выставлены в январе следующего финансового года.

Основное мероприятие 1.2. «Развитие и содержание сетей уличного освещения» выполнено в полном объеме, в соответствии с потребностью.

Основное мероприятие 1.3. «Технологическое присоединение к электрическим сетям» выполнено согласно выставленным документам на оплату расходов.

Основное мероприятие 1.4. «Капитальный ремонт, строительство, реконструкция сетей уличного освещения» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.5. «Разработка проектно-сметной документации, услуги строительного контроля, авторского надзора по строительству сетей уличного освещения» выполнено в полном объеме.

В рамках подпрограммы 2 «Озеленение территории Белокалитвинского городского поселения» мероприятия в 2023 году не предусмотрены, бюджетные ассигнования не выделялись.

В рамках подпрограммы 3 «Благоустройство и содержание территории» в 2023 году реализованы 6 основных мероприятий.

Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 3.2. «Благоустройство и содержание территории» выполнено в полном объеме, согласно потребности.

Основное мероприятие 3.3. «Содержание и обслуживание мусорных контейнеров» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 3.6. «Установка и ремонт памятников, памятных знаков мемориалов» выполнено в полном объеме, согласно потребности.

Основное мероприятие 3.7. «Расходы на осуществление строительного контроля и авторского надзора по капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов благоустройства» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 3.10. «Обеспечение общественного порядка и антитеррористических мероприятий в местах массового пребывания людей» выполнено в полном объеме.

 Основные мероприятия 3.4 «Устройство объектов благоустройства», 3.5 «Ликвидация несанкционированных свалок», 3.8 «Разработка проектно-сметной документации, 3.9 «Инженерные изыскания для подготовки проектной документации» в 2023 году не реализовывались, в связи с отсутствием потребности, бюджетные ассигнования не выделялись.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчёту о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

 В 2023 году факторы, влияющие на ход реализации муниципальной программы отсутствовали.

Раздел 4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы

на 2023 год составил – 46 223,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

районный бюджет – 0,0 тыс. рублей.

местный бюджет – 46 223,3 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского городского поселения от 27.12.2022 № 55 «О бюджете Белокалитвинского городского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 46 223,3 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 46 223,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

районный бюджет – 0,0 тыс. рублей.

местный бюджет – 46 223,3 тыс. рублей.

 Исполнение расходов по муниципальной программе составило – 45 562,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 45 562,9 тыс. рублей.

 Объём неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил – 660,4 тыс. рублей, в связи со сложившейся экономией по факту выполнения работ.

 Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчёту о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы за 2023 год.

В 2023 году муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено четыре показателя о достижении значений муниципальной программы.

Показатель 1 «Повышение качества и комфорта проживания населения на территории Белокалитвинского городского поселения»: план – 66,9%, факт – 56,7%;

Показатель 2 «Развитие и содержание сетей уличного освещения на территории Белокалитвинского городского поселения»: план – 56,52 км, факт – 57,4 км.

Показатель 3 «Наглядная агитация (монтаж/демонтаж баннеров и флажков)»: план – 153 шт., факт – 175 шт.

 Показатель 4 «Устройство контейнерных площадок»: план – 0 шт., факт 3 шт.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 0,85;

степень достижения целевого показателя 1 – 1,02;

степень достижения целевого показателя 3.1 – 1,14;

степень достижения целевого показателя 3.3 – 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,75 (3/4), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счёт всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объёме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 1,0 (11/11), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

 3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

 3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

 Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (11/11).

 3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановых значениям.

 Степень соответствия запланированному уровню расходов:

45 562,9 тыс. рублей / 46 223,3 тыс. рублей = 0,99.

 3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета.

 Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0 / 0,99 =1,01, в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

 Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,75 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,01 х 0,2 = 0,88, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

 В дальнейшем предлагается продолжить осуществление мероприятий муниципальной программы вплоть до 2030 года. Основные мероприятия программы включены в постановление Администрации Белокалитвинского городского поселения от 03.12.2018 № 633.

Приложение 1

к отчёту о реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории Белокалитвинского городского поселения» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,

 а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1«Развитие и содержание сетей уличного освещения на территории Белокалитвинского городского поселения» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | Х | Х | Х | улучшение качества уличного освещения на территории БГП | улучшение качества уличного освещения на территории БГП | Х |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. «Расходы на уличное (наружное) освещение» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселенияКрикун В.Г. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | улучшение качества уличного освещения на территории БГП | улучшение качества уличного освещения на территории БГП | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. «Развитие и содержание сетей уличного освещения» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | улучшение качества уличного освещения на территории БГП | улучшение качества уличного освещения на территории БГП | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3.«Технологическое присоединение» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | улучшение качества уличного освещения на территории БГП | улучшение качества уличного освещения на территории БГП | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4.«Капитальный ремонт, строительство и реконструкция сетей уличного освещения» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | улучшение качества уличного освещения на территории БГП | улучшение качества уличного освещения на территории БГП | - |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5.«Разработка проектно-сметной документации, услуги строительного контроля, авторского надзора по строительству сетей уличного освещения» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселенияКрикун В.Г. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | улучшение качества уличного освещения на территории БГП | улучшение качества уличного освещения на территории БГП | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Озеленение территории Белокалитвинского городского поселения» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | Х | Х | Х | улучшение эстетического вида | улучшение эстетического вида | Х |
| 3 | Подпрограмма 3«Благоустройство и содержание территории Белокалитвинского городского поселения» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | Х | Х | Х | улучшение эстетического вида | улучшение эстетического вида | Х |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1.«Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | улучшение эстетического вида | улучшение эстетического вида | - |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2.«Благоустройство и содержание территории» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | улучшение эстетического вида | улучшение эстетического вида | - |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3.«Содержание и обслуживание мусорных контейнеров» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | улучшение эстетического вида | улучшение эстетического вида | - |
| 3.4 | Основное мероприятие 3.4.«Устройство объектов благоустройства» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | улучшение эстетического вида | - | отсутствие потребности |
| 3.5 | Основное мероприятие 3.5.«Ликвидация несанкционированных свалок» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | улучшение эстетического вида | - | с 2023 года осуществляется в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Охрана окружающей среды в Белокалитвинском городском поселении» |
| 3.6 | Основное мероприятие 3.6.«Установка и ремонт памятников, памятных знаков мемориалов» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | улучшение эстетического вида | улучшение эстетического вида | - |
| 3.7 | Основное мероприятие 3.7.«Расходы на осуществление строительного контроля и авторского надзора по капитальному ремонта, строительству и реконструкции объектов благоустройства» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | улучшение эстетического вида | улучшение эстетического вида | - |
| 3.8 | Основное мероприятие 3.8.«Разработка проектно-сметной документации» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | улучшение эстетического вида | - | отсутствие потребности |
| 3.9 | Основное мероприятие 3.9.«Инженерные изыскания для подготовки проектной документации» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | улучшение эстетического вида | - | отсутствие потребности |
| 3.10 | Основное мероприятие 3.10.«Обеспечение общественного порядка и антитеррористических мероприятий в местах массового пребывания людей» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | улучшение общественного порядка | улучшение общественного порядка | - |

Приложение 2

к отчёту о реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории

Белокалитвинского городского поселения»

за 2023 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы, подпрограммы,основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.) предусмотренных | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Белокалитвинского городского поселения» | **Всего** | **46 223,3** | **46 223,3** | 45 562,9 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 46 223,3 | 46 223,3 | 45 562,9 |
| Подпрограмма 1«Развитие и содержание сетей уличного освещения на территории Белокалитвинского городского поселения» | **Всего** | **13 965,1** | **13 965,1** | **13 676,2** |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 13 965,1 | 13 965,1 | 13 676,2 |
| Основное мероприятие 1.1.«Расходы на уличное (наружное) освещение» | *всего* | *9 909,0* | *9 909,0* | *9 667,9* |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | *9 909,0* | *9 909,0* | *9 667,9* |
| Основное мероприятие 1.2.«Развитие и содержание сетей уличного освещения» | *всего* | *3 810,6* | *3 810,6* | *3 810,5* |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | *3 810,6* | *3 810,6* | *3 810,5* |
| Основное мероприятие 1.3.«Технологическое присоединение» | *всего* | *100,0* | *100,0* | *52,4* |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | *100,0* | *100,0* | 52,4 |
| Основное мероприятие 1.4.«Строительство сетей уличного освещения» | *всего* | *80,5* | *80,5* | *80,4* |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | *80,5* | *80,5* | 80,4 |
| Основное мероприятие 1.5.«Разработка проектно-сметной документации, услуги строительного контроля, авторского надзора по строительству сетей уличного освещения» | *всего* | *65,0* | *65,0* | *65,0* |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | *65,0* | *65,0* | 65,0 |
| Подпрограмма 2«Озеленение территории Белокалитвинского городского поселения» | **Всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3«Благоустройство и содержание территории Белокалитвинского городского поселения» | **Всего** | **32 258,2** | **32 258,2** | **31 886,7** |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 231,3 |
| местный бюджет | 32 258,2 | 32 258,2 | 31 886,7 |
| Основное мероприятие 3.1.«Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» | ***всего*** | ***28 244,8*** | ***28 244,8*** | ***28 244,6*** |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | *28 244,8* | *28 244,8* | *28 244,6* |
| Основное мероприятие 3.2.«Благоустройство и содержание территории» | ***всего*** | ***3 469,5*** | ***3 469,5*** | ***3 108,2*** |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | *3 469,5* | *3 469,5* | *3 108,2* |
| Основное мероприятие 3.3.«Содержание и обслуживание мусорных контейнеров» | ***всего*** | ***69,3*** | ***69,3*** | ***69,3*** |
| областной бюджет | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| районный бюджет | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| местный бюджет | *69,3* | *69,3* | *69,3* |
| Основное мероприятие 3.4.«Устройство объектов благоустройства» | ***всего*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| областной бюджет | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| районный бюджет | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| местный бюджет | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| Основное мероприятие 3.5.«Ликвидация несанкционированных свалок» | ***всего*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| областной бюджет | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| районный бюджет | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| местный бюджет | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| Основное мероприятие 3.6.«Установка и ремонт памятников, памятных знаков мемориалов» | ***всего*** | ***192,7*** | ***192,7*** | ***182,8*** |
| областной бюджет | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| районный бюджет | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| местный бюджет | *192,7* | *192,7* | *182,8* |
| Основное мероприятие 3.7.«Расходы на осуществление строительного контроля и авторского надзора по капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов благоустройства» | ***всего*** | ***106,8*** | ***106,8*** | ***106,8*** |
| областной бюджет | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| районный бюджет | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| местный бюджет | *106,8* | *106,8* | *106,8* |
| Основное мероприятие 3.8.«Разработка проектно-сметной документации» | *всего* | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| областной бюджет | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| районный бюджет | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| местный бюджет | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| Основное мероприятие 3.9.«Инженерные изыскания для подготовки проектной документации» | *всего* | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| областной бюджет | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| районный бюджет | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| местный бюджет | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| Основное мероприятие 3.10.«Обеспечение общественного порядка и антитеррористических мероприятий в местах массового пребывания людей» | ***всего*** | ***175,1*** | ***175,1*** | ***175,0*** |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | *175,1* | *175,1* | *175,0* |

Приложение 3

к отчету о реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории

Белокалитвинского городского поселения»

за 2023 год

Сведения о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единицаизмерения | Значения показателей муниципальной программы,подпрограммы муниципальнойпрограммы | Обоснование отклонений  значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующийотчетному | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Белокалитвинского городского поселения» |
| 1 | Повышение качества и комфорта проживания населения на территории Белокалитвинского городского поселения | проценты | 56,7 | 66,9 | 56,7 | - |
| Подпрограмма 1«Развитие и содержание сетей уличного освещения на территории Белокалитвинского городского поселения» |
| 1. | Развитие и содержание сетей уличного освещения на территории Белокалитвинского городского поселения | км. | 56,52 | 56,52 | 57,4 | Приведены фактические данные. |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство и содержание территории Белокалитвинского городского поселения» |
| 3.1 | Наглядная агитация (монтаж/демонтаж баннеров и флажков) | штук | 153 | 153 | 175 | Увеличение потребности в наглядной агитации (монтаж-демонтаж баннеров и флажков). |
| 3.2 | Ликвидация несанкционированных свалочных очагов | тонн | 3 103,6 | 3 103,6 | - | Показатель 3.2 «Ликвидация несанкционированных свалочных очагов» не оценивается, так как данное направление расходов с 2023 году осуществляется в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Охрана окружающей среды в Белокалитвинском городском поселении» |
| 3.3 | Устройство контейнерных площадок | шт. | 7 | 0 | 3 | 1. Устройство контейнерной площадки на 5 контейнеров с отсеком под КГО по Российская, 303;2. Устройство контейнерной площадки с отсеком под КГО по ул. Ветеранов, 6;3. Устройство контейнерной площадки на 3 контейнеров с отсеком под КГО по Машиностроителей, 62 |