РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БЕЛОКАЛИТВИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.07.2022	№ 347

г.  Белая Калитва

О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского городского поселения от 03.12.2018 № 629

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 15.03.2018 №130 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского городского поселения», распоряжения Администрации Белокалитвинского городского поселения от 13.11.2018 №268 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Белокалитвинского городского поселения», Администрация Белокалитвинского городского поселения постановляет:

1. Внести изменения в постановление Администрации Белокалитвинского городского поселения от 03.12.2018 года № 629 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Развитие транспортной системы»:

1.1. В паспорте муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Развитие транспортной системы» строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения» изложить в новой редакции:

| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | – | общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 – 2030 годы составляет 511 342,6 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 95 178,0 тыс. рублей; в 2020 году – 83 707,8 тыс. рублей; в 2021 году – 71 823,9 тыс. рублей; в 2022 году – 69 406,4 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 42 619,1 тыс. рублей; в 2025 году – 24 767,9 тыс. рублей; в 2026 году – 24 767,9 тыс. рублей; в 2027 году – 24 767,9 тыс. рублей; в 2028 году – 24 767,9 тыс. рублей; в 2029 году – 24 767,9 тыс. рублей; в 2030 году – 24 767,9 тыс. рублей; средства областного бюджета – 90 823,2 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 54 017,1 тыс. рублей; в 2020 году – 28 947,3 тыс. рублей; в 2021 году – 7 858,8 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей, средства районного бюджета – 60 291,5 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 13 223,5 тыс. рублей; в 2020 году – 12 831,5 тыс. рублей; в 2021 году – 14 581,3 тыс. рублей; в 2022 году – 19 655,2 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей, средства местного бюджета – 360 227,9 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 27 937,4 тыс. рублей; в 2020 году – 41 929,0 тыс. рублей; в 2021 году – 49 383,8 тыс. рублей; в 2022 году – 49 751,2 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 42 619,1 тыс. рублей; в 2025 году – 24 767,9 тыс. рублей; в 2026 году – 24 767,9 тыс. рублей; в 2027 году – 24 767,9 тыс. рублей; в 2028 году – 24 767,9 тыс. рублей; в 2029 году – 24 767,9 тыс. рублей; в 2030 году – 24 767,9тыс. рублей. |
| --- | --- | --- |
| 1.2. В Паспорте подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Белокалитвинского городского поселения» муниципальной программы строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной Белокалитвинского городского поселения изложить в новой редакции: |  |  |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 | – | общий объем финансирования подпрограммы 1 на 2019 – 2030 годы составляет 480 886,1 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 91 883,6 тыс. рублей; в 2020 году – 80 754,2 тыс. рублей; в 2021 году – 68 024,3 тыс. рублей; в 2022 году – 63 219,1 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 39 819,1 тыс. рублей; в 2025 году – 22 864,3 тыс. рублей; в 2026 году – 22 864,3 тыс. рублей; в 2027 году – 22 864,3 тыс. рублей; в 2028 году – 22 864,3 тыс. рублей; в 2029 году – 22 864,3 тыс. рублей; в 2030 году – 22 864,3 тыс. рублей; средства областного бюджета – 90 823,2 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 54 017,1 тыс. рублей; в 2020 году – 28 947,3 тыс. рублей; в 2021 году – 7 858,8 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей, средства районного бюджета – 54 982,5 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 12 081,6 тыс. рублей; в 2020 году – 12 731,5 тыс. рублей; в 2021 году – 13 904,2 тыс. рублей; в 2022 году – 16 265,2 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей, средства местного бюджета – 335 080,4 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 25 784,9 тыс. рублей; в 2020 году – 39 075,4 тыс. рублей; в 2021 году – 46 261,3 тыс. рублей; в 2022 году – 46 953,9 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 39 819,1 тыс. рублей; в 2025 году – 22 864,3 тыс. рублей; в 2026 году – 22 864,3 тыс. рублей; в 2027 году – 22 864,3 тыс. рублей; в 2028 году – 22 864,3 тыс. рублей; в 2029 году – 22 864,3 тыс. рублей; в 2030 году – 22 864,3 тыс. рублей |
| 1.3. В Паспорте подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского городского поселения» муниципальной программы строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы 2 Белокалитвинского городского поселения» изложить в новой редакции |  |  |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 | – | общий объем финансирования подпрограммы 2 на 2019 – 2030 годы – 30 456,5тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 3 294,4 тыс. рублей; в 2020 году – 2 953,6 тыс. рублей; в 2021 году – 3 799,6 тыс. рублей; в 2022 году – 6 187,3 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 2 800,0 тыс. рублей; в 2025 году – 1 903,6 тыс. рублей; в 2026 году – 1 903,6 тыс. рублей; в 2027 году – 1 903,6 тыс. рублей; в 2028 году – 1 903,6 тыс. рублей; в 2029 году – 1 903,6 тыс. рублей; в 2030 году – 1 903,6 тыс. рублей; средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей, средства районного бюджета – 5 309,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 1 141,9 тыс. рублей; в 2020 году – 100,0 тыс. рублей; в 2021 году – 677,1 тыс. рублей; в 2022 году – 3 390,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей, средства местного бюджета – 25 147,5 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 2 152,5 тыс. рублей; в 2020 году – 2 853,6 тыс. рублей; в 2021 году – 3 122,5 тыс. рублей; в 2022 году – 2 797,3 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 2 800,0 тыс. рублей; в 2025 году – 1 903,6 тыс. рублей; в 2026 году – 1 903,6 тыс. рублей; в 2027 году – 1 903,6 тыс. рублей; в 2028 году – 1 903,6 тыс. рублей; в 2029 году – 1 903,6 тыс. рублей; в 2030 году – 1 903,6 тыс. рублей, |

2. Приложение №4 и №5 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы» изложить в новой редакции согласно приложениям №1 и №2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации

Белокалитвинского городского поселения	                 Д.Г.Ващенко

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Белокалитвинского

городского поселения

РАСХОДЫ

местного бюджета на реализацию муниципальной

программы Белокалитвинского городского поселения «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | муниципальная программа Белокалитвинского городского поселения «Развитие транспортной системы» | всего в том числе: | Х | Х | Х | Х | 360 227,9 | 27 937,4 | 41 929,0 | 49383,8 | 49 751,2 | 0,0 | 42 619,1 | 24 767,9 | 24 767,9 | 24 767,9 | 24 767,9 | 24 767,9 | 24 767,9 |
|  |  | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 360 227,9 | 27 937,4 | 41 929,0 | 49383,8 | 49 751,2 | 0,0 | 42 619,1 | 24 767,9 | 24 767,9 | 24 767,9 | 24 767,9 | 24 767,9 | 24 767,9 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Белокалитвинского городского поселения» | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 335 080,4 | 25 784,9 | 39 075,4 | 46261,3 | 46 953,9 | 0,0 | 39 819,1 | 22 864,3 | 22 864,3 | 22 864,3 | 22 864,3 | 22 864,3 | 22 864,3 |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 286 496,5 | 21 021,5 | 31 751,0 | 35609,7 | 37 552,1 | 0,0 | 36 005,8 | 20 759,4 | 20 759,4 | 20 759,4 | 20 759,4 | 20 759,4 | 20 759,4 |
| 4. | Мероприятие 1.1.1 Ручная уборка внутригородских автомобильных дорог на территории Белокалитвинского городского поселения | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 37 447,7 | 14 479,1 | 22 968,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Мероприятие 1.1.2 Механизированная уборка внутригородских автомобильных дорог на территории Белокалитвинского городского поселения | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 8 538,5 | 3 993,4 | 4 545,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Мероприятие 1.1.3 Профилирование и подсыпка щебнем грунтовых дорог на территории Белокалитвинского городского поселения | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 5 918,0 | 400,0 | 500,0 | 1014,1 | 1 003,9 | 0,0 | 600,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 7. | Мероприятие 1.1.4 Очистка отстойников ливневой канализации | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 2 998,4 | 372,6 | 300,0 | 0,0 | 246,2 | 0,0 | 300,0 | 296,6 | 296,6 | 296,6 | 296,6 | 296,6 | 296,6 |
| 8. | Мероприятие 1.1.5 Вырубка поросли | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 830,9 | 0,0 | 50,0 | 100,0 | 15,1 | 0,0 | 100,0 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 |
| 9. | Мероприятие 1.1.6 Покраска и побелка бордюр | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 11 741,1 | 1 092,9 | 964,4 | 765,8 | 1 180,0 | 0,0 | 1 180,0 | 1 093,0 | 1 093,0 | 1 093,0 | 1 093,0 | 1 093,0 | 1 093,0 |
| 10. | Мероприятие 1.1.7 Покраска ограждений | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 75,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Мероприятие 1.1.8 Содержание автомобильных дорог (ямочный ремонт) | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 10 420,8 | 608,5 | 2422,9 | 3609,1 | 1 280,3 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Мероприятие 1.1.9 Ручная и механизированная уборка | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 208 316,1 | 0,0 | 0,0 | 30120,7 | 33 616,6 | 0,0 | 31 325,8 | 18 875,5 | 18 875,5 | 18 875,5 | 18 875,5 | 18 875,5 | 18 875,5 |
| 13. | Мероприятие 1.1.10 Вырубка деревьев | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 38 829.2 | 2 250,4 | 6 289,6 | 8 091,6 | 5 904.9 | 0,0 | 3 663,3 | 2 104,9 | 2 104,9 | 2 104,9 | 2 104,9 | 2 104,9 | 2 104,9 |
| 14. | Мероприятие 1.2.1 Ремонт внутригородских автомобильных дорог на территории Белокалитвинского городского поселения | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 36 023.6 | 2 050,4 | 5877,2 | 7 841,6 | 5 616.9 | 0,0 | 3 413,3 | 1 870,7 | 1 870,7 | 1 870,7 | 1 870,7 | 1 870,7 | 1 870,7 |
| 15. | Мероприятие 1.2.2 Ремонт павильонов автобусных остановок | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 2 643,2 | 200,0 | 250,0 | 250,0 | 288,0 | 0,0 | 250,0 | 234,2 | 234,2 | 234,2 | 234,2 | 234,2 | 234,2 |
| 16. | Мероприятие 1.2.3 Ремонт внутригородских автомобильных дорог на территории Белокалитвинского городского поселения по ул. Совхозная и ул. Социалистическая | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 162,4 | 0,0 | 162,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17. | Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 1 905.5 | 133,0 | 130,2 | 1327,3 | 315.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18. | Мероприятие 1.3.1 Осуществление строительного контроля по объекту: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Заводская | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19. | Мероприятие 1.3.2 Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Заводская | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 163,2 | 33,0 | 130,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19. | Мероприятие 1.3.3 Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Социалистическая | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 315,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 315,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19. | Мероприятие 1.3.4 Капитальный ремонт ливневой канализации | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 1327,3 | 0,0 | 0,0 | 1327,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20. | Основное мероприятие 1.4. Проектные работы по капитальному ремонту и строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 5 958,0 | 2 380,0 | 0,0 | 1129,0 | 2449,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21. | Мероприятие 1.4.1 Разработка ПСД на строительство автомобильной дороги по ул. Кривошлыкова | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 2 300,0 | 2 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24. | Мероприятие 1.4.3 Разработка ПСД на строительство автомобильных дорог мкр. Казачий | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27. | Мероприятие 1.4.4 Разработка ПСД на капитальный автодороги по ул. Социалистическая | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 830,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 830,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29. | Мероприятие 1.4.5 Разработка ПСД на строительство автодорог | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 198,0 | 0,0 | 0,0 | 99,0 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30. | Мероприятие 1.4.6 Разработка ПСД на капитальный ремонт ливневой канализации | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31. | Мероприятие 1.4.7 Проектные работы по капитальному ремонту моста (р. Северский Донец) | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31. | Мероприятие 1.4.8 Разработка ПСД на капитальный ремонт моста, пл. Майдан | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32. | Основное мероприятие 1.5. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 79,4 | - | - | 79,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33. | Мероприятие 1.5.1 Строительство автомобильной дороги по ул. Кривошлыкова | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 79,4 | - | - | 79,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34. | Основное мероприятие 1.6. Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35. | Основное мероприятие 1.7. Техническое обследование и диагностика автомобильных дорог | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 646,6 | 0,0 | 571,6 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36. | Основное мероприятие 1.8 Осуществление строительного контроля по объектам капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 725,2 | 0,0 | 333,0 | 24,3 | 217,9 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37. | Мероприятие 1.8.1 Осуществление строительного контроля по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Заводской в г. Белая Калитва (участок №5,6)» | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 180,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38. | Мероприятие 1.8.2 Осуществление строительного контроля по объекту: «Ремонт объектов транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского городского поселения (ремонт автомобильной дороги по ул. Совхозная (от ул. Заводская до ул. М.Горького)» | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 81,0 | 0,0 | 81,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39. | Мероприятие 1.8.3 Осуществление строительного контроля по объекту: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на территории Белокалитвинского городского поселения (ремонт автомобильной дороги по ул. Социалистическая)» | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 72,0 | 0,0 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40. | Основное мероприятие 1.9 Расходы дорожного фонда, зарезервированные на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского городского поселения» | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 25 147,5 | 2 152,5 | 2 853,6 | 3122,5 | 2 797,3 | 0,0 | 2 800,0 | 1903,6 | 1903,6 | 1903,6 | 1903,6 | 1903,6 | 1903,6 |
| 42. | Основное мероприятие 2.1. Разработка проекта организации дорожного движения | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 269,5 | 0,0 | 199,5 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43. | Основное мероприятие 2.2. Оборудование улично-дорожной сети Белокалитвинского городского поселения техническими средствами организации дорожного движения | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 18 934,9 | 1 649,8 | 1 964,8 | 2385,8 | 1 962,9 | 0,0 | 1 950,0 | 1503,6 | 1503,6 | 1503,6 | 1503,6 | 1503,6 | 1503,6 |
| 44. | Мероприятие 2.2.1 Изготовление и установка дорожных знаков | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 4 462,2 | 1 072,4 | 350,0 | 641,0 | 198,8 | 0,0 | 400,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 45. | Мероприятие 2.2.2 Нанесение уличной разметки | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 13 124,3 | 527,9 | 1 482,8 | 973,6 | 1 418,4 | 0,0 | 1500,0 | 1203,6 | 1203,6 | 1203,6 | 1203,6 | 1203,6 | 1203,6 |
| 46. | Мероприятие 2.2.3 Приобретение полусфер | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 281,5 | 49,5 | 132,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 47. | Мероприятие 2.2.4 Оборудование пешеходных переходов | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 1 066,9 | 0,0 | 0,0 | 771,2 | 295,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 48. | Основное мероприятие 2.3. Содержание технических средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 5 943,1 | 502,7 | 689,3 | 726,7 | 824,4 | 0,0 | 800,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 49. | Мероприятие 2.3.1 Ремонт и содержание дорожных знаков | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 2 354,7 | 242,7 | 200,0 | 212,0 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 50. | Мероприятие 2.3.2 Обслуживание светофорных объектов | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 2 870,8 | 260,0 | 350,0 | 336,4 | 374,4 | 0,0 | 350,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 51. | Мероприятие 2.3.3 Окраска пешеходных ограждений в г. Белая Калитва | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 717,6 | 0,0 | 139,3 | 178,3 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 2

к постановлению

Администрации Белокалитвинского

городского поселения

РАСХОДЫ

на реализацию муниципальной программы

Белокалитвинского городского поселения «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источник финансирования | Объем расходов, всего | В том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1. | Муниципальная программа Белокалитвинского городского поселения «Развитие транспортной системы» | всего | 511 342,6 | 95 178,0 | 83 707,8 | 71 823,9 | 69 406,4 | 0,0 | 42 619,1 | 24767,9 | 24767,9 | 24767,9 | 24767,9 | 24767,9 | 24767,9 |  |
|  |  | областной бюджет | 90 823,2 | 54 017,1 | 28 947,3 | 7 858,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 60 291,5 | 13 223,5 | 12 831,5 | 14 581,3 | 19 655,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 360 227,9 | 27 937,4 | 41 929,0 | 49 383,8 | 49 751,2 | 0,0 | 42 619,1 | 24767,9 | 24767,9 | 24767,9 | 24767,9 | 24767,9 | 24767,9 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Белокалитвинского городского поселения» | всего | 480 886,1 | 91 883,6 | 80 754,2 | 68 024,3 | 63 219,1 | 0,0 | 39 819,1 | 22864,3 | 22864,3 | 22864,3 | 22864,3 | 22864,3 | 22864,3 |  |
|  |  | областной бюджет | 90 823,2 | 54 017,1 | 28 947,3 | 7 858,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 54 982,5 | 12 081,6 | 12 731,5 | 13 904,2 | 16 265,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 335 080,4 | 25 784,9 | 39 075,4 | 46 261,3 | 46 953,9 | 0,0 | 39 819,1 | 22864,3 | 22864,3 | 22864,3 | 22864,3 | 22864,3 | 22864,3 |  |
| 3. | Основное мероприятие1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 296 669,7 | 28 444,7 | 31 751,0 | 35609,7 | 40 302,1 | 0,0 | 36 005,8 | 20 759,4 | 20 759,4 | 20 759,4 | 20 759,4 | 20 759,4 | 20 759,4 |  |
|  |  | областной бюджет | 6 774,8 | 6 774,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 3 398,0 | 648,4 | 0,0 | 0,0 | 2 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 286 496,5 | 21 021,5 | 31 751,0 | 35609,7 | 37 552,1 | 0,0 | 36 005,8 | 20 759,4 | 20 759,4 | 20 759,4 | 20 759,4 | 20 759,4 | 20 759,4 |  |
| 4. | Мероприятие 1.1.1 Ручная уборка внутригородских автомобильных дорог на территории Белокалитвинского городского поселения | всего | 44 222,5 | 21 253,9 | 22 968,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 6 774,8 | 6 774,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 37 447,7 | 14 479,1 | 22 968,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5. | Мероприятие 1.1.8 Содержание автомобильных дорог (ямочный ремонт) | всего | 24 904,1 | 12 341,8 | 2 422,9 | 3 609,1 | 4 030,3 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 11 084,6 | 11 084,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 3 398,4 | 648,4 | 0,0 | 0,0 | 2 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 10 420,8 | 608,5 | 2 422,9 | 3 609,1 | 1 280,3 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 207 720,0 | 0,0 | 0,0 | 30120,7 | 33 020,5 | 0,0 | 31 325,8 | 18 875,5 | 18 875,5 | 18 875,5 | 18 875,5 | 18 875,5 | 18 875,5 |  |
| 7. | Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 115 957,5 | 23 156,2 | 35 092,7 | 21 995,8 | 19 420,1 | 0,0 | 3 663,3 | 2104,9 | 2104,9 | 2104,9 | 2104,9 | 2104,9 | 2104,9 |  |
|  |  | областной бюджет | 27 156,5 | 11 084,9 | 16 071,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 49 971,8 | 9 820,9 | 12 731,5 | 13 904,2 | 13 515,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 38 829,2 | 2 250,4 | 6 289,6 | 8 091,6 | 5 904,9 | 0,0 | 3 663,3 | 2104,9 | 2104,9 | 2104,9 | 2104,9 | 2104,9 | 2104,9 |  |
| 8. | Мероприятие 1.2.1 Ремонт внутригородских автомобильных дорог на территории Белокалитвинского городского поселения, в т.ч. ремонт ул. Совхозная, Социалистическая, подъездная дорога от ул. Комарова | всего | 113 151,9 | 22 956,2 | 34 680,3 | 21 745,8 | 19 132,1 | 0,0 | 3 413,3 | 1 870,7 | 1 870,7 | 1 870,7 | 1 870,7 | 1 870,7 | 1 870,7 |  |
|  |  | областной бюджет | 27 156,5 | 11 084,9 | 16 071,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 49 971,8 | 9 820,9 | 12 731,5 | 13 904,2 | 13 515,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 36 023,6 | 2 050,4 | 5 877,2 | 7 841,6 | 5 616,9 | 0,0 | 3 413,3 | 1 870,7 | 1 870,7 | 1 870,7 | 1 870,7 | 1 870,7 | 1 870,7 |  |
| 9. | Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 51 270,9 | 36 622,7 | 13 005,9 | 1327,3 | 315,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 49 033,1 | 36 157,4 | 12 875,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 332,3 | 332,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 1 905,5 | 133,0 | 130,2 | 1327,3 | 315,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10. | Мероприятие 1.3.2 Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Заводской | всего | 50 955,9 | 36 522,7 | 13 005,9 | 1327,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 49 033,1 | 36 157,4 | 12 875,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 332,3 | 332,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 1590,5 | 33,0 | 130,2 | 1327,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10. | Мероприятие 1.3.3 Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Социалистическая | всего | 315,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 315,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 315,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 315,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 11. | Основное мероприятие 1.4. Проектные работы по капитальному ремонту и строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 7 238,0 | 3 660,0 | 0,0 | 1129,0 | 2 449,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 1 280,0 | 1 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 5 958,0 | 2 380,0 | 0,0 | 1129,0 | 2 449,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 12. | Мероприятие 1.4.11 Сплошное инструментальное обследование технического состояния строительных конструкций автомобильного моста через р. Северский Донец | всего | 1 280,0 | 1 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 1 280,0 | 1 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 13. | Основное мероприятие 1.5. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 7 938,2 | 0,0 | 0,0 | 7 938,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 7 858,8 | 0,0 | 0,0 | 7 858,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 79,4 | 0,0 | 0,0 | 79,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 14. | Мероприятие 1.5.1 Строительство автомобильной дороги по ул. Кривошлыкова | всего | 7 938,2 | 0,0 | 0,0 | 7 938,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 7 858,8 | 0,0 | 0,0 | 7 858,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 79,4 | 0,0 | 0,0 | 79,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 15. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского городского поселения» | всего | 30 456,5 | 3 294,4 | 2 953,6 | 3799,6 | 6 187,3 | 0,0 | 2 800,0 | 1 903,6 | 1 903,6 | 1 903,6 | 1 903,6 | 1 903,6 | 1 903,6 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 5 309,0 | 1 141,9 | 100,0 | 677,1 | 3 390,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 25 147,5 | 2 152,5 | 2 853,6 | 3122,5 | 2 797,3 | 0,0 | 2 800,0 | 1 903,6 | 1 903,6 | 1 903,6 | 1 903,6 | 1 903,6 | 1 903,6 |  |
| 16. | Основное мероприятие 2.2. Оборудование улично-дорожной сети Белокалитвинского городского поселения техническими средствами организации дорожного движения | всего областной бюджет районный бюджет местный бюджет | 23 993,9 | 2 541,7 | 2 064,8 | 3062,9 | 5 352,9 | 0,0 | 1 950,0 | 1503,6 | 1503,6 | 1503,6 | 1503,6 | 1503,6 | 1503,6 |  |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 5 059,0 | 891,9 | 100,0 | 677,1 | 3 390,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 18 934,9 | 1 649,8 | 1 964,8 | 2385,8 | 1 962,9 | 0,0 | 1 950,0 | 1503,6 | 1503,6 | 1503,6 | 1503,6 | 1503,6 | 1503,6 |  |
| 17. | Основное мероприятие 2.2.1 Изготовление и установка дорожных знаков | всего | 4 523,2 | 1 133,4 | 350,0 | 641,0 | 198,8 | 0,0 | 400,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 61,0 | 61,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 4 462,2 | 1 072,4 | 350,0 | 641,0 | 198,8 | 0,0 | 400,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |
| 18. | Основное мероприятие 2.2.2 Нанесение уличной разметки | всего | 13 755,2 | 1 158,8 | 1 482,8 | 973,6 | 1 418,4 | 0,0 | 1 500,0 | 1 203,6 | 1 203,6 | 1 203,6 | 1 203,6 | 1 203,6 | 1 203,6 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 630,9 | 630,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 13 124,3 | 527,9 | 1 482,8 | 973,6 | 1 418,4 | 0,0 | 1 500,0 | 1 203,6 | 1 203,6 | 1 203,6 | 1 203,6 | 1 203,6 | 1 203,6 |  |
| 19. | Основное мероприятие 2.2.3 Комплекс защиты КРИС-П | всего | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.2.4 Оборудование пешеходных переходов | всего | 695,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 595,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 20. |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 400,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 395,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 295,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 21. | Основное мероприятие 2.2.5 Ремонт тротуара по ул. М.Горького | всего | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 21. | Мероприятие 2.2.6 Обустройство пешеходного перехода по ул. Московская | всего | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 22. | Мероприятие 2.2.7 Устройство остановочного павильона в х. Поцелуев | всего | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 23. | Мероприятие 2.2.8 Устройство пешеходных ограждений по ул. Калинина, ул. Чернышевского в г. Белая Калитва | всего | 612,1 | 0,0 | 0,0 | 612,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 612,1 | 0,0 | 0,0 | 612,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 23. | Мероприятие 2.2.9 Устройство пешеходных ограждений | всего | 3090,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3090,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 3090,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3090,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 24. | Основное мероприятие 2.3. Содержание технических средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети | всего | 6 193,1 | 752,7 | 689,3 | 726,7 | 824,4 | 0,0 | 800,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 5 943,1 | 502,7 | 689,3 | 726,7 | 824,4 | 0,0 | 800,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  |
| 25. | Мероприятие 2.3.4 Установка аншлагов на остановках | всего | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |