

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БЕЛОКАЛИТВИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 27.12.2023 № 658

г. Белая Калитва

**О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского городского поселения от 09.11.2017 № 374**

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 15.03.2018 № 130 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского городского поселения» и распоряжением Администрация Белокалитвинского городского поселения от 13.11.2018 № 268 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Белокалитвинского городского поселения», Администрация Белокалитвинского городского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести в постановление Администрации Белокалитвинского городского поселения от 09.11.2017 № 374 «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы на территории Белокалитвинского городского поселения», изложив муниципальную программу в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения В.Г. Крикун.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Администрации  Белокалитвинского городского поселения  Верно:  Начальник общего отдела |  | Н.А. Тимошенко  М.В.Баранникова |

«Приложение №1

к постановлению

Администрации Белокалитвинского

городского поселения

от 27.12.2023 года №657»

Приложение

к постановлению

Администрации Белокалитвинского

городского поселения

от 09 ноября 2017 года № 374»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы на территории Белокалитвинского городского поселения»

ПАСПОРТ

Муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы на территории Белокалитвинского городского поселения»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения» | – | Муниципальная программа Белокалитвинского городского поселения «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы на территории Белокалитвинского городского поселения» (далее – муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы БГП | – | Отсутствуют |
| Участники муниципальной программы БГП | \_ | Структурные подразделения Администрации Белокалитвинского городского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения | \_ | 1.Благоустройство общественных территорий на территории Белокалитвинского городского поселения  2.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории Белокалитвинского городского поселения |
| Программно-целевые инструменты программы БГП | – | Отсутствуют |
| Цели муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения | – | повышение качества и комфорта проживания населения на территории Белокалитвинского городского поселения |
| Задачи муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения | – | создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территории Белокалитвинского городского поселения;  - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий Белокалитвинского городского поселения, придание территории современного облика, создание благоприятных условий для отдыха, саморазвития и воспитания детей. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы БГП | – | доля благоустроенных объектов на территории Белокалитвинского городского поселения от общего количества объектов, требующих благоустройства |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения | – | 2018 – 2025 годы.  I этап - 2018 - 2020 годы согласно [Стратегии](consultantplus://offline/ref=FC5786050C4CC09E33FE829B626B23E749C9DA4F9ACE389FD8A09402CCFEC1D4946A22E8CB8F0F41B3DF9CT7wCG) социально-экономического развития Ростовской области, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Ростовской области от 30.10.2007 N 2067;  II этап - 2021 - 2025 годы согласно Стратегии социально-экономического развития Ростовской области, утверждаемой в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=FC5786050C4CC09E33FE9C9674077CE24DC284429CC336CA83FFCF5F9BTFw7G) от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения | – | объем финансирования –  478 402,2 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 24 076,3 тыс. рублей;  в 2019 году – 135 397,4 тыс. рублей.  в 2020 году – 116 878,1 тыс. рублей;  в 2021 году – 9 866,7 тыс. рублей;  в 2022 году – 133 019,3 тыс. рублей;  в 2023 году – 25 384,8 тыс. рублей;  в 2024 году – 31 523,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 2 256,6 тыс. рублей;  в том числе: за счет средств областного бюджета – 86 736,1 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году - 20 000,1 тыс. рублей;  в 2019 году – 53 089,5 тыс. рублей;  в 2020 году - 4 671,5 тыс. рублей;  в 2021 году – 1 957,2 тыс. рублей;  в 2022 году – 3 677,2 тыс. рублей;  в 2023 году – 2 740,6 тыс. рублей;  в 2024 году – 600,0 тыс. рублей;  за счёт средств федерального бюджета – 317 094,1 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 69 878,4 тыс. рублей;  в 2020 году – 99 515,7 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 118 300,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 29 400,0 тыс. рублей;  за счёт средств районного бюджета - 7 110,1 тыс. руб.  в 2018 году – 3 891,5 тыс. рублей;  в 2019 году – 1 818,6 тыс. рублей;  в 2020 году – 400,0 тыс. рублей.  в 2021 году – 1 000,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  за счет средств местных бюджетов – 67 461,9 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 184,7 тыс. рублей;  в 2019 году – 10 610,9 тыс. рублей;  в 2020 году – 12 290,9 тыс. рублей.  в 2021 году – 6 909,5 тыс. рублей;  в 2022 году – 11 042,1 тыс. рублей;  в 2023 году – 22 644,2 тыс. рублей;  в 2024 году – 1 523,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 2 256,6 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | Повышение удовлетворенности населения на территории Белокалитвинского городского поселения уровнем благоустройства территории проживания;  обеспечение комфортных условий для проживания и отдыха населения на территории Белокалитвинского городского поселения; |

1. Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий Белокалитвинского городского поселения»

1.1 Паспорт подпрограммы «Благоустройство общественных территорий Белокалитвинского городского поселения»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | - | подпрограмма "Благоустройство общественных территорий Ростовской области" (далее - подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения |
| Участники подпрограммы | - | Структурные подразделения Администрации Белокалитвинского городского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | - | повышение благоустроенности общественных территорий Белокалитвинского городского поселения |
| Задача1 подпрограммы  Задача2 подпрограммы | - | увеличение количества благоустроенных общественных территорий Белокалитвинского городского поселения;  увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) на территории Белокалитвинского городского поселения |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Белокалитвинского городского поселения;  доля благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | 2018 - 2025 годы:  I этап - 2018 - 2020 годы согласно [Стратегии](consultantplus://offline/ref=B0D4251143FF4502D15F060A34D5401687014367A1AC272BA628AF3E2650E7FEB908CC262DFD33685DF279UEw8G) социально-экономического развития Ростовской области, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Ростовской области от 30.10.2007 N 2067;  II этап - 2021 - 2025 годы согласно Стратегии социально-экономического развития Ростовской области, утверждаемой в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=B0D4251143FF4502D15F180722B91F13830A1D6AA7A1297EFD77F46371U5w9G) от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | - | общий объем финансового обеспечения составляет 478 402,2 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 24 076,3 тыс. рублей;  в 2019 году – 135 397,4 тыс. рублей.  в 2020 году – 116 878,1 тыс. рублей;  в 2021 году – 9 866,7 тыс. рублей;  в 2022 году – 133 019,3 тыс. рублей;  в 2023 году – 25 384,8 тыс. рублей;  в 2024 году – 31 523,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 2 256,6 тыс. рублей;  в том числе: за счет средств областного бюджета **–** 86 736,1 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году - 20 000,1 тыс. рублей;  в 2019 году – 53 089,5 тыс. рублей;  в 2020 году – 4 671,5 тыс. рублей;  в 2021 году – 1 957,2 тыс. рублей;  в 2022 году – 3 677,2 тыс. рублей;  в 2023 году – 2 740,6 тыс. рублей;  в 2024 году – 600,0 тыс. рублей;  за счёт средств федерального бюджета – 317 094,1 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 69 878,4 тыс. рублей;  в 2020 году – 99 515,7 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 118 300,0тыс. рублей;  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 29 400,0 тыс. рублей;  за счёт средств районного бюджета - 7 110,1 тыс. руб.  в 2018 году – 3 891,5 тыс. рублей;  в 2019 году – 1 818,6 тыс. рублей;  в 2020 году – 400,0 тыс. рублей.  в 2021 году – 1 000,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  за счет средств местных бюджетов – 67 461,9 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 184,7 тыс. рублей;  в 2019 году – 10 610,9 тыс. рублей;  в 2020 году – 12 290,9 тыс. рублей.  в 2021 году – 6 909,5 тыс. рублей;  в 2022 году – 11 042,1 тыс. рублей;  в 2023 году – 22 644,2 тыс. рублей;  в 2024 году – 1 523,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 2 256,6 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | - | повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского городского поселения уровнем благоустройства общественных территорий |

2. Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Белокалитвинского городского поселения»

2.1. Паспорт подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Белокалитвинского городского поселения»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | - | подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Белокалитвинского городского поселения (далее – подпрограмма 2) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения |
| Участники подпрограммы | - | Структурные подразделения Администрации Белокалитвинского городского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | - | повышение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Белокалитвинского городского поселения |
| Задача1 подпрограммы  Задача2 подпрограммы  Задача3 подпрограммы | - | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Белокалитвинского городского поселения  проведение обучения специалистов жилищно-коммунального хозяйства по вопросам благоустройства;  информирование населения по вопросам реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Белокалитвинского городского поселения;  доля руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение в специализированных организациях от общего количества руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, требующих прохождения обучения |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | 2018 – 2025 годы:  I этап – 2018 – 2020 годы согласно [Стратегии](consultantplus://offline/ref=B0D4251143FF4502D15F060A34D5401687014367A1AC272BA628AF3E2650E7FEB908CC262DFD33685DF279UEw8G) социально-экономического развития Ростовской области, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Ростовской области от 30.10.2007 N 2067;  II этап – 2021 – 2025 годы согласно Стратегии социально-экономического развития Ростовской области, утверждаемой в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=B0D4251143FF4502D15F180722B91F13830A1D6AA7A1297EFD77F46371U5w9G) от 28.06.2014 N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | - | общий объем финансового обеспечения составляет 0,0тыс. рублей,  в том числе: за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;  за счёт средств районного бюджета – 0,0 тыс. рублей  за счет средств местных бюджетов – 0,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | - | повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского городского поселения уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов |

Раздел 3. Характеристика участия муниципального образования «Белокалитвинское городское поселение» в реализации государственной программы Ростовской области «Формирование комфортной городской среды на территории Ростовской области»

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы на территории Белокалитвинского городского поселения» реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Участие муниципального образования «Белокалитвинское городское поселение» в реализации государственной программы Ростовской области предусмотрено в рамках подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий Белокалитвинского городского поселения», подпрограммы 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Белокалитвинского городского поселения» по следующим направлениям:

- благоустройство общественных территорий,

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Реализация перечисленных мероприятий осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, районный бюджет, местный бюджет, внебюджетных средств и иных источников.

Сведения о показателях муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы на территории Белокалитвинского городского поселения» приведены в приложении №1 к муниципальной программе.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы на территории Белокалитвинского городского поселения» приведены в приложении №2 к муниципальной программе.

Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности Белокалитвинского городского поселения) приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Белокалитвинского городского поселения «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы на территории Белокалитвинского городского поселения» приведены в приложении № 4 к муниципальной программе.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Белокалитвинского городского поселения «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы на территории Белокалитвинского городского поселения» приведены в приложении № 5 к муниципальной программе.

Приложение №1

к муниципальной программе

Белокалитвинского городского поселения

«Формирование комфортной городской среды

на территории Белокалитвинского

городского поселения»

Сведения

о показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование показателя | Вид показателя | Единица измерения | Значения показателей | | | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа Белокалитвинского городского поселения «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы на территории Белокалитвинского городского поселения» | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля благоустроенных объектов Белокалитвинского городского поселения от общего количества объектов, требующих благоустройства в Белокалитвинском городском поселении | ведомственный | процентов | - | - | 22,22 | 50,0 | 66,66 | 80 | 87,5 | 87,5 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Белокалитвинского городского поселения» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Белокалитвинского городского поселения | ведомственный | процентов | - | - | 25,0 | 28,6 | 28,6 | 80 | 87,5 | 87,5 |
| 1.2. | Доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий | ведомственный | процентов | - | - | - | - | - | - | 30 | 50 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Белокалитвинского городского поселения» | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Белокалитвинского городского поселения | ведомственный | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Доля руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение в специализированных организациях от общего количества руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, требующих прохождения обучения | ведомственный | процентов | - | - | - | - | - | - | 20 | 50 |

Приложение №2

к муниципальной программе

Белокалитвинского городского поселения

«Формирование комфортной городской среды

на территории Белокалитвинского

городского поселения»

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского городского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Номер и наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия муниципальной программы | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия муниципальной программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Белокалитвинского городского поселения» | | | | | | | |
| Цель подпрограммы 1 «повышение благоустроенности общественных территорий Белокалитвинского городского поселения» | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы 1 «Увеличение количества благоустроенных общественных территорий Белокалитвинского городского поселения»; «Увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) на территории Белокалитвинского городского поселения» | | | | | | | |
| 1.1. | ОМ 1.1. «Разработка проектной документации по благоустройству общественных территорий Белокалитвинского городского поселения» | Отдел муниципального хозяйства АБГП | 2018 | 2025 | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем благоустройства общественных территорий | снижение удовлетворенности населения БГП уровнем благоустройства общественных территорий | [1](#P753) |
| 1.2. | ОМ 1.2. «Капитальный ремонт объектов культуры и туристических объектов» | Отдел муниципального хозяйства АБГП | 2018 | 2025 | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем обустройства объектов культуры и туристических объектов | снижение уровня удовлетворенности населения БГП я уровнем обустройства объектов культуры и туристических объектов | [1](#P753) |
| 1.3. | ОМ 1.3. «Благоустройство общественных территорий» | Отдел муниципального хозяйства АБГП | 2018 | 2025 | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем благоустройства общественных территорий | снижение удовлетворенности населения БГП уровнем благоустройства общественных территорий БГП | 1 |
| 1.4. | ОМ 1.4. «Организация пунктов сбора предложений по комфортной среде» | Отдел муниципального хозяйства АБГП | 2018 | 2025 | повышение уровня вовлечения граждан для соучастия в мероприятиях по благоустройства общественных территорий | снижение вовлечения граждан для соучастия в мероприятиях по благоустройства общественных территорий | 1 |
| 1.5. | ОМ 1.5. «Услуги строительного контроля» | Отдел муниципального хозяйства АБГП | 2018 | 2025 | повышение качества строительного и авторского контроля по объектам благоустройства общественных территорий | снижение качества строительного и авторского контроля по объектам благоустройства общественных территорий | 1 |
| 1.6. | ОМ 1.6. «Благоустройство общественных территорий (приобретение и установка предметов благоустройства)» | Отдел муниципального хозяйства АБГП | 2018 | 2025 | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем благоустройства общественных территорий | снижение удовлетворенности населения БГП уровнем благоустройства общественных территорий БГП |  |
| 1.7. | ОМ 1.7. «Реализация инициативных проектов» | Отдел муниципального хозяйства АБГП | 2018 | 2025 | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем благоустройства общественных территорий | снижение удовлетворенности населения БГП уровнем благоустройства общественных территорий БГП |  |
| 1.8. | Благоустройство и содержание территории | Отдел муниципального хозяйства АБГП | 2020 | 2025 | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем благоустройства общественных территорий | снижение удовлетворенности населения БГП уровнем благоустройства общественных территорий БГП |  |
| 1.9. | Выполнение сметного расчета стоимости ремонта, капитального ремонта и реконструкции памятников и мемориалов | Отдел муниципального хозяйства АБГП | 2021 | 2025 | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем благоустройства общественных территорий | снижение удовлетворенности населения БГП уровнем благоустройства общественных территорий БГП |  |
| 1.10 | Создание комфортной среды в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Отдел муниципального хозяйства АБГП | 2022 | 2025 | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем благоустройства территорий | снижение удовлетворенности населения БГП уровнем благоустройства территорий БГП |  |
| 1.11 | Обеспечение общественного порядка и антитеррористических мероприятий в местах массового пребывания людей | Отдел муниципального хозяйства АБГП | 2022 | 2025 | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем благоустройства территорий | снижение удовлетворенности населения БГП уровнем благоустройства территорий БГП |  |
| Подпрограмма 2 "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Белокалитвинского городского поселения" | | | | | | | |
| Цель подпрограммы 2 «повышение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Белокалитвинского городского поселения» | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы 2 «Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Белокалитвинского городского поселения»; «Проведение обучения специалистов жилищно-коммунального хозяйства по вопросам благоустройства»; «Информирование населения по вопросам реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды"» | | | | | | | |
| 2.1. | ОМ 2.1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | Отдел муниципального хозяйства АБГП | 2018 | 2025 | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | снижение удовлетворенности населения БГП уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов БГП | [2](#P753) |
| 2.2. | ОМ 2.2. «Обучение руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства» | Отдел муниципального хозяйства АБГП Финансово-экономический отдел АБГП | 2021 | 2025 | повышение качества жилищно-коммунальных услуг | снижение качества жилищно-коммунальных услуг | [2](#P753) |

Примечание.

ОМ - основное мероприятие.

АБГП - Администрация Белокалитвинского городского поселения

Приложение №3

к муниципальной программе

Белокалитвинского городского поселения

«Формирование комфортной городской среды

на территории Белокалитвинского

городского поселения»

ПЕРЕЧЕНЬ

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта,

находящихся в муниципальной собственности Белокалитвинского городского поселения)

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы | Источники  финансирования | Сметная стоимость в ценах соответствующих лет, тыс. рублей | объем бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской  среды на территории БГП» | Администрация Белокалитвинского городского поселения | Х | всего | 32 970,7 | - | 32 970,7 | - | - | - | | - | - |
| местный бюджет | 1 978,3 | - | 1 978,3 | - | - | - | | - | - |
| районный бюджет | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| областной бюджет | 30 992,4 | - | 30 992,4 | - | - | - | | - | - |
| федеральный бюджет [<3>](#Par866) | - | - | - | - | - | - | | - | - |
|  | Подпрограмма 1. "Благоустройство общественных территорий Белокалитвинского городского поселения» | | | | | | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт объектов культуры и туристических объектов: благоустройство территории земельного участка примыкающего с северо-востока к земельному участку, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Театральная,1 | Администрация Белокалитвинского городского поселения | Х | всего | 32 970,7 |  | 32 970,7 | - | - | | - | - | - |
| местный бюджет | 1 978,3 |  | 1 978,3 | - | - | | - | - | - |
| районный бюджет | - |  | - | - | - | | - | - | - |
| областной бюджет | 30 992,4 |  | 30 992,4 | - | - | | - | - | - |
| федеральный бюджет [<3>](#Par866) | - |  | - | - | - | | - | - | - |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Белокалитвинского городского поселения

«Формирование комфортной городской среды

на территории Белокалитвинского

городского поселения»

Расходы

местного бюджета на реализацию муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского городского поселения»

| Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации расходов | | | | Объем расходов, всего  (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа Белокалитвинского городского поселения "Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского городского поселения" | всего | х | х | х | х | 222 179,7 | 184,7 | 10 610,9 | 12 290,9 | 6 909,5 | 133 019,3 | 25 384,8 | 31 523,0 | 2 256,6 |
| из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| АБГП | 951 | х | х | х | 222 179,7 | 184,7 | 10 610,9 | 12 290,9 | 6 909,5 | 133 019,3 | 25 384,8 | 31 523,0 | 2 256,6 |
| Подпрограмма 1 "Благоустройство общественных территорий БГП" | *АБГП* | *951* | *х* | *х* | *х* | 222 179,7 | 184,7 | 10 610,9 | 12 290,9 | 6 909,5 | 133 019,3 | 25 384,8 | 31 523,0 | 2 256,6 |
| ОМ 1.1. «Разработка проектной документации по благоустройству общественных территорий БГП» | АБГП | 951 | х | х | х | 33 862,3 | 0,0 | 7 997,5 | 9 706,4 | 1 530,0 | 6 063,4 | 6 275,0 | 590,0 | 1 700,0 |
| 1.1.1.Разработка ПСД на объект Благоустройство парка культуры и отдыха им. Маяковского по адресу: Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Парковая | АБГП | 951 | 0503 | х | х | 6 620,0 | 0,0 | 4 480,0 | 0,0 | 1 100,0 | 0,0 | 1 040,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. Изготовление дендроплана | АБГП | 951 | 0503 | х | х | 175,4 | 0,0 | 30,4 | 85,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. Разработка ПСД на объект «Благоустройство территории земельного участка расположенного по адресу: Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Российская, сквер возле ЗАГС | АБГП | 951 | 0503 | х | х | 1 823,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 823,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4.Разработка ПСД по объекту: Площадь Майдан, г. Белая Калитва, ул. Большая (благоустройство) | АБГП | 951 | 0503 | х | х | 3 087,1 | 0,0 | 947,1 | 2 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5. Разработка ПСД по объекту: Благоустройство общественной территории сквер «Памяти воинам афганцам» по адресу: Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Энтузиастов | АБГП | 951 | х | х | х | 2 180,0 | 0,0 | 2 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6. Разработка ПСД по объекту: Сквер «70 лет Победы», расположенный по адресу: Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Заречная 19 а (благоустройство) | АБГП | 951 | х | х | х | 2 200,0 | 0,0 | 0,0 | 2 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.7. Разработка дизайн-проекта  по благоустройству территории земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Заречная, 19а | АБГП | 951 | х | х | х | 360,0 | 0,0 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.8 Разработка проектно-сметной документации и дизайн-проекта | АБГП | 951 | х | х | х | 16 706,4 | 0,0 | 0,0 | 5 281,4 | 250,0 | 4 240,0 | 5 235,0 | 0,0 | 1 700,0 |
| 1.1.9 Составление сметного расчета стоимости разработки проектных и изыскательских работ и прохождение проверки достоверности определения стоимости проектных и изыскательских работ, составление технического задания по объекту: «Капитальный ремонт набережной, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Парковая 1б». | АБГП | 951 | х | х | х | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.10 Пересчет сметной документации и сопровождение документации с получением положительного заключения государственной экспертизы в части проверки определения сметной стоимости по объекту: «Благоустройство парка культуры и отдыха им. Маяковского (2 этап)» | АБГП | 951 | х | х | х | 590,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 590,0 | 0,0 |
| ОМ 1.2. «Капитальный ремонт объектов культуры и туристических объектов» | АБГП | 951 | 0503 | х | х | 1 978,3 | 0,0 | 1 978,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 Капитальный ремонт объектов культуры и туристических объектов: благоустройство территории земельного участка примыкающего с северо-востока к земельному участку, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Театральная,1 | АБГП | 951 | 0503 | 12 1 F2 S4130 | 243 | 1 978,3 | 0,0 | 1 978,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. Капитальный ремонт объектов культуры и туристических объектов благоустройство территории земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Парковая, д.1 | АБГП | 951 | 0503 | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.3. «Благоустройство общественных территорий» | АБГП | х | х | х | х | 30 276,5 | 0,0 | 131,9 | 111,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 033,0 | 0,0 |
| 1.3.1 Благоустройство общественной территории сквер «Памяти воинам афганцам» по адресу: Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Энтузиастов | АБГП | 951 | 0503 | 12 1 F2 55551 | 244 | 131,9 | 0,0 | 131,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2 Сквер «70 лет Победы», расположенный по адресу: Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Заречная, 19 а (благоустройство) | АБГП | 951 | 0503 | 12 1 F2 55551 | 244 | 38,1 | 0,0 | 0,0 | 38,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3 Площадь Майдан, г. Белая Калитва, ул. Большая (благоустройство) | АБГП | 951 | 0503 | 12 1 F2 55551 | 244 | 73,5 | 0,0 | 0,0 | 73,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.4 Благоустройство общественной территории | АБГП | 951 | 0503 | 12 1 F2 55551 | 244 | 30 033,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 033,0 | 0,0 |
| 1.3.5. Благоустройство парка культуры и отдыха им. Маяковского | АБГП | 951 | 0503 | 12 1 F2 55551 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.4. «Организация пунктов сбора предложений по комфортной среде» | АБГП | 951 | х | х | х | 45,8 | 45,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.5 «Услуги строительного контроля» | АБГП | 951 | х | х | х | 6 090,8 | 138,9 | 503,2 | 637,1 | 0,0 | 1 261,2 | 3 550,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.1 Строительный контроль по земельному участку, расположенному по адресу: Ростовская область, г. Белая Калитва в районе ул. Театральная,1 | АБГП | 951 | х | х | х | 298,1 | 138,9 | 159,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.2 Строительный контроль и авторский надзор туристических объектов и объектов культуры | АБГП | 951 | х | х | х | 344,0 | 0,0 | 344,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.3.Строительный контроль и авторский надзор по скверам | АБГП | 951 | х | х | х | 5 448,7 | 0,0 | 0,0 | 637,1 | 0,0 | 1 261,2 | 3 550,4 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.6. «Благоустройство общественных территорий (приобретение и установка предметов благоустройства)» | АБГП | 951 | х | х | х | 2 295,2 | 0,0 | 0,0 | 273,0 | 1 142,2 | 0,0 | 880,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.1. Приобретение оборудования для светового экрана в сквер им Сафарова | АБГП | 951 | х | х | х | 154,0 | 0,0 | 0,0 | 154,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.2. Приобретение крышек светильников | АБГП | 951 | х | х | х | 269,0 | 0,0 | 0,0 | 119,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.3. Приобретение и установка ограждения в сквере «70 лет Победы» | АБГП | 951 | х | х | х | 895,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 895,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.4. Приобретение беседок в целях дополнения художественной композиции площади «Майдан» | АБГП | 951 | х | х | х | 96,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.5. Приобретение светильников | АБГП | 951 | х | х | х | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.6. Приобретение скульптур | АБГП | 951 | х | х | х | 330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 330,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.7. Приобретение и установка детского и спортивного оборудования для благоустройства детской площадки по ул. Энтузиастов, д. 1 | АБГП | 951 | х | х | х | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.7 «Реализация инициативных проектов» | АБГП | 951 | х | х | х | 14 735,8 | 0,0 | 0,0 | 1 076,2 | 2 420,9 | 6 137,6 | 4 101,1 | 500,0 | 500,0 |
| 1.7.1 Проведение мероприятий по оценке достоверности определения сметной стоимости, услуги строительного контроля и авторского надзора, разработка проектно-сметной документации | АБГП | 951 | х | х | х | 3 185,6 | 0,0 | 0,0 | 336,0 | 1 048,6 | 400,0 | 401,0 | 500,0 | 500,0 |
| 1.7.2. Реализация инициативных проектов | АБГП | 951 | х | х | х | 1 958,8 | 0,0 | 0,0 | 740,2 | 1 218,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.2.1. Реализация инициативных проектов - Благоустройство спортивной площадки в парке «Молодежный» по адресу: Ростовская область, г. Белая Калитва, на расстоянии 36,0 м на север от многоквартирного жилого дома № 10/1 по ул. Российская | АБГП | 951 | х | х | х | 558,5 | 0,0 | 0,0 | 558,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.2.2. Благоустройство площадки на территории парка «Молодежный» по адресу: Ростовская область, г. Белая Калитва, на расстоянии 36,0 м на север от многоквартирного жилого дома № 10/1 по ул. Российская | АБГП | 951 | х | х | х | 181,7 | 0,0 | 0,0 | 181,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.2.3. Благоустройство земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Белокалитвинский район, Белокалитвинское городское поселение, город Белая Калитва, ул. Чернышевского, участок № 8г. | АБГП | 951 | х | х | х | 1 218,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 218,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.3 Ремонт стелы «Хлеборобам», выполнение дополнительных работ | АБГП | 951 | х | х | х | 153,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.4. Благоустройство земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Белокалитвинский район, Белокалитвинское городское поселение, г. Белая Калитва, ул. Матросова, земельный участок № 2а | АБГП | 951 | х | х | х | 2 742,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 742,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.5. Благоустройство земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, Белокалитвинский район, Белокалитвинское городское поселение, г. Белая Калитва, ул. Калинина, участок № 11 а | АБГП | 951 | х | х | х | 2 994,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 994,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.7.6. Реализация инициативных проектов *-* Благоустройство земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Белокалитвинский район, Белокалитвинское городское поселение, г. Белая Калитва, ул. Вокзальная, земельный участок №381а | АБГП | 951 | х | х | х | 2 394,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 394,7 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.7.6. Реализация инициативных проектов *-* Благоустройство земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Белокалитвинский район, Белокалитвинское городское поселение, г. Белая Калитва, ул. Чернышевского, 8в" | АБГП | 951 | х | х | х | 1 305,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 305,4 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.8 «Благоустройство и содержание территории» | АБГП | 951 | х | х | х | 14 959,9 | 0,0 | 0,0 | 486,6 | 2282,8 | 1 155,6 | 10 578,3 | 400,0 | 56,6 |
| 1.8.1. Декоративное оформление | АБГП | 951 | х | х | х | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8.2. Наглядная агитация | АБГП | 951 | х | х | х | 1 318,0 | 0,0 | 0,0 | 486,6 | 394,5 | 209,1 | 227,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8.3. Монтаж баннеров | АБГП | 951 | х | х | х | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8.4. Ремонт памятника | АБГП | 951 | х | х | х | 597,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 597,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8.5 Благоустройство земельного участка | АБГП | 951 | х | х | х | 880,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 880,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8.5.1 Благоустройство территории по ул. Машиностроителей, 9,10,11,12 | АБГП | 951 | х | х | х | 546,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 546,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8.6. Благоустройство территории парка | АБГП | 951 | х | х | х | 658,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 216,7 | 441,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8.7. Ремонт военной техники | АБГП | 951 | х | х | х | 1 186,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 729,8 | 0,0 | 400,0 | 56,6 |
| 1.8.8. Благоустройство территории | АБГП | 951 | х | х | х | 9 312,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 312,1 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.9 «Выполнение сметного расчета стоимости ремонта, капитального ремонта и реконструкции памятников и мемориалов» | *АБГП* | *951* | *х* | *х* | *х* | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.10 «Создание комфортной среды в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды («Благоустройство парка культуры и отдыха им. Маяковского»)» | *АБГП* | *951* | *0503* | *121F254240* | *244* | 70 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *АБГП* | *951* | *0503* | *121F25424F* | *244* | 48 300,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 300,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *АБГП* | *951* | *0503* | *121F2S1270* | *244* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.11 «Обеспечение общественного порядка и антитеррористических мероприятий в местах массового пребывания людей» | *АБГП* | *951* | *х* | *х* | *х* | 101,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Белокалитвинского городского поселения" | АБГП | 951 | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 2.1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | АБГП | 951 | 0503 | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 2.2.  «Обучение руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства» | АБГП | 951 | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 2.3. «Проведение научно-практических конференций, семинаров, форумов, "круглых столов" в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц» | АБГП | 951 | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание.

Список используемых сокращений:

ВР - вид расходов;

ГРБС - главный распорядитель бюджета средств;

АБГП - Администрация Белокалитвинского городского поселения

ОМ - основное мероприятие;

Рз Пр - раздел, подраздел;

Х - данные ячейки не заполняются;

ЦСР - целевая статья расходов.

Приложение №5

к муниципальной программе

Белокалитвинского городского поселения

«Формирование комфортной городской среды

на территории Белокалитвинского

городского поселения»

Расходы

на реализацию муниципальной программы Администрации Белокалитвинского городского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского городского поселения»

| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа Белокалитвинского городского поселения "Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинское" | всего | 478 402,2 | 24 076,30 | 135 397,40 | 116 878,10 | 9 866,70 | 133 019,3 | 25 384,8 | 31 523,0 | 2 256,6 |
| районный бюджет | 7 110,1 | 3 891,50 | 1 818,60 | 400,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| областной бюджет | 86 736,1 | 20 000,10 | 53 089,50 | 4 671,50 | 1 957,20 | 3 677,20 | 2 740,6 | 600,00 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 317 094,1 | 0,00 | 69 878,40 | 99 515,70 | 0,00 | 118 300,00 | 0,0 | 29 400,00 | 0,0 |
| местный бюджет | 67 461,9 | 184,70 | 10 610,90 | 12 290,90 | 6 909,50 | 11 042,1 | 22 644,2 | 1 523,0 | 2 256,6 |
| Подпрограмма 1 "Благоустройство общественных территорий Белокалитвинского городского поселения" | всего | 47 840,2 | 24 076,30 | 135 397,40 | 116 878,10 | 9 866,70 | 133 019,3 | 25 384,8 | 31 523,0 | 2 256,6 |
| районный бюджет | 7 110,1 | 3 891,50 | 1 818,60 | 400,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| областной бюджет | 86 736,1 | 20 000,10 | 53 089,50 | 4 671,50 | 1 957,20 | 3 677,20 | 2 740,6 | 600,00 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 317 094,1 | 0,00 | 69 878,40 | 99 515,70 | 0,00 | 118 300,00 | 0,0 | 29 400,00 | 0,0 |
| местный бюджет | 67 461,9 | 184,70 | 10 610,90 | 12 290,90 | 6 909,50 | 11 042,1 | 22 644,2 | 1 523,0 | 2 256,6 |
| ОМ 1.1. «Разработка проектной документации по благоустройству общественных территорий БГП» | всего | 35 802,3 | 0,00 | 8 537,50 | 10 106,40 | 2 530,00 | 6 063,40 | 6 275,0 | 590,0 | 1 700,0 |
| районный бюджет | 1 940,00 | 0,00 | 540,00 | 400,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| местный бюджет | 33 862,3 | 0,00 | 7 997,50 | 9 706,40 | 1 530,00 | 6 063,40 | 6 275,0 | 590,0 | 1 700,0 |
| ОМ 1.2. «Капитальный ремонт объектов культуры и туристических объектов» | всего | 32 970,70 | 0,00 | 32 970,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| областной бюджет | 30 992,40 | 0,00 | 30 992,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| местный бюджет | 1 978,30 | 0,00 | 1 978,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| ОМ 1.3. «Благоустройство общественных территорий» | всего | 248 968,9 | 23 891,60 | 93 386,00 | 101 658,30 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 30 033,00 | 0,0 |
| районный бюджет | 5 170,10 | 3 891,50 | 1 278,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| областной бюджет | 44 728,2 | 20 000,10 | 22 097,10 | 2 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 600,00 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 198 794,1 | 0,00 | 69 878,40 | 99 515,70 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 29 400,00 | 0,0 |
| местный бюджет | 276,5 | 0,00 | 131,90 | 111,60 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 33,00 | 0,0 |
| ОМ 1.3.5. Благоустройство парка культуры и отдыха им. Маяковского | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| ОМ 1.4. «Организация пунктов сбора предложений по комфортной среде» | всего | 45,80 | 45,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| местный бюджет | 45,80 | 45,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| ОМ 1.5. «Услуги строительного контроля» | всего | 6 090,8 | 138,90 | 503,20 | 637,10 | 0,00 | 1 261,2 | 3 550,4 | 0,00 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| местный бюджет | 6 090,8 | 138,90 | 503,20 | 637,10 | 0,00 | 1 261,2 | 3 550,4 | 0,00 | 0,0 |
| ОМ 1.6. «Благоустройство общественных территорий (приобретение и установка предметов благоустройства)» | всего | 2 295,0 | 0,00 | 0,00 | 273,00 | 1 142,20 | 0,00 | 880,0 | 0,00 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| местный бюджет | 2 295,0 | 0,00 | 0,00 | 273,00 | 1 142,20 | 0,00 | 880,0 | 0,00 | 0,0 |
| ОМ 1.7. «Реализация инициативных проектов» | всего | 19 333,5 | 0,00 | 0,00 | 3 716,70 | 4 378,10 | 6 137,6 | 4 101,1 | 500,00 | 500,0 |
| районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| областной бюджет | 11 015,5 | 0,00 | 0,00 | 2 640,50 | 1 957,20 | 3 677,2 | 2 740,6 | 0,00 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| местный бюджет | 8 318,0 | 0,00 | 0,00 | 1 076,20 | 2 420,90 | 2 460,40 | 1 360,5 | 500,00 | 500,0 |
| ОМ 1.7.2.3 *Реализация инициативных проектов* -Благоустройство земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Белокалитвинский район, Белокалитвинское городское поселение, город Белая Калитва, ул. Чернышевского, участок № 8г. | всего | 3 175,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 175,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 957,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 957,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| местный бюджет | 1 218,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 218,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| ОМ 1.7.4. *Реализация инициативных проектов -*  Благоустройство земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Белокалитвинский район, Белокалитвинское городское поселение, г. Белая Калитва, ул. Матросова, земельный участок № 2а | всего | 2 742,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 742,80 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 837,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 837,50 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| местный бюджет | 905,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905,30 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| ОМ 1.7.5. *Реализация инициативных проектов -* Благоустройство земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, Белокалитвинский район, Белокалитвинское городское поселение, г. Белая Калитва, ул. Калинина, участок № 11 а | всего | 2 994,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 994,80 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 839,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 839,70 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| местный бюджет | 1 155,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 155,10 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| ОМ 1.7.6. *Реализация инициативных проектов -* Благоустройство земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Белокалитвинский район, Белокалитвинское городское поселение, г. Белая Калитва, ул. Вокзальная, земельный участок №381а | всего | 2 394,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 394,7 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 782,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 782,1 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 612,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 612,6 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.7.6. *Реализация инициативных проектов -* Благоустройство земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Белокалитвинский район, Белокалитвинское городское поселение, г. Белая Калитва, ул. Чернышевского, 8в" | всего | 1 305,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 305,4 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 958,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 958,5 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 346,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 346,9 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.8. «Благоустройство и содержание территории» | всего | 14 959,9 | 0,00 | 0,00 | 486,60 | 1736,40 | 1 155,6 | 10 578,3 | 400,0 | 56,6 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| местный бюджет | 14 959,9 | 0,00 | 0,00 | 486,60 | 1736,40 | 1 155,6 | 10 578,3 | 400,00 | 56,6 |
| ОМ 1.9. «Выполнение сметного расчета стоимости ремонта, капитального ремонта и реконструкции памятников и мемориалов» | всего | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| местный бюджет | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| ОМ 1.10. «Создание комфортной среды в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды («Благоустройство парка культуры и отдыха им. Маяковского»)» | всего | 118 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 300,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 118 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| ОМ 1.11 «Обеспечение общественного порядка и антитеррористических мероприятий в местах массового пребывания людей» | всего | 101,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| местный бюджет | 101,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Белокалитвинского городского поселения" | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 2.1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 2.2. «Обучение руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 2.3. «Проведение научно-практических конференций, семинаров, форумов, "круглых столов" в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Начальник общего отдела М.В. Баранникова