РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БЕЛОКАЛИТВИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2023	№ 94

г.  Белая Калитва

О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского городского поселения от 03.12.2018 № 629

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 15.03.2018 №130 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского городского поселения», распоряжения Администрации Белокалитвинского городского поселения от 13.11.2018 г. №268 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Белокалитвинского городского поселения», Администрация Белокалитвинского городского поселения п о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в постановление Администрации Белокалитвинского городского поселения от 03 декабря 2018 года № 629 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Развитие транспортной системы», изложив приложение №1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского городского поселения Ващенко Д.Г.

Глава Администрации

Белокалитвинского городского поселения                                 Н.А. Тимошенко

Верно:

Начальник общего отдела                                                          М.В.Баранникова

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Белокалитвинского

городского поселения

от 15.03.2023 № 94

МУНИЦИПАЛЬНАЯ программа

Белокалитвинского городского поселения «Развитие транспортной системы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения

«Развитие транспортной системы»

| Наименование муниципальной программы | – | муниципальная программа Белокалитвинского городского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Белокалитвинского городского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | – | Администрация Белокалитвинского городского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы | – | «Развитие транспортной инфраструктуры Белокалитвинского городского поселения»; «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского городского поселения» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | – | создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского городского поселения |
| Задачи муниципальной программы | – | обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования в Белокалитвинском городском поселении; повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского городского поселения |
| Целевые показатели муниципальной программы | – | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года; смертность в результате дорожно-транспортных происшествий |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | – | 2019 – 2030 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | – | общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 – 2030 годы составляет 770 987,9 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 95 178,0 тыс. рублей; в 2020 году – 83 707,8 тыс. рублей; в 2021 году – 71 823,9 тыс. рублей; в 2022 году – 70 293,0 тыс. рублей; в 2023 году – 89 752,1 тыс. рублей; в 2024 году – 80 254,6 тыс. рублей; в 2025 году – 156 139,0 тыс. рублей; в 2026 году – 24 767,9 тыс. рублей; в 2027 году – 24 767,9 тыс. рублей; в 2028 году – 24 767,9 тыс. рублей; в 2029 году – 24 767,9 тыс. рублей; в 2030 году – 24 767,9 тыс. рублей; средства областного бюджета – 266 739,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 54 017,1 тыс. рублей; в 2020 году – 28 947,3 тыс. рублей; в 2021 году – 7 858,8 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 36 615,7 тыс. рублей; в 2024 году – 32 599,6 тыс. рублей; в 2025 году – 106 700,5 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей, средства районного бюджета – 72 416,3 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 13 223,5 тыс. рублей; в 2020 году – 12 831,5 тыс. рублей; в 2021 году – 14 581,3 тыс. рублей; в 2022 году – 20 008,9 тыс. рублей; в 2023 году – 11 771,1 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей, средства местного бюджета – 431 832,6 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 27 937,4 тыс. рублей; в 2020 году – 41 929,0 тыс. рублей; в 2021 году – 49 383,8 тыс. рублей; в 2022 году – 50 284,1 тыс. рублей; в 2023 году – 41 365,3 тыс. рублей; в 2024 году – 47 655,0 тыс. рублей; в 2025 году – 49 438,5 тыс. рублей; в 2026 году – 24 767,9 тыс. рублей; в 2027 году – 24 767,9 тыс. рублей; в 2028 году – 24 767,9 тыс. рублей; в 2029 году – 24 767,9 тыс. рублей; в 2030 году – 24 767,9тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | – | развитие транспортной системы, обеспечивающей стабильное развитие Белокалитвинского городского поселения; улучшение состояния автомобильных дорог; рост грузооборота и пассажирооборота транспорта общего пользования; создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети Белокалитвинского городского поселения; сокращение демографического и социального ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий |
| Паспорт подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Белокалитвинского городского поселения» |  |  |
| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Белокалитвинского городского поселения» (далее также – подпрограмма 1) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 | – | Отдел муниципального хозяйства |
| Участники подпрограммы 1 | – | Администрация Белокалитвинского городского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 1 | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы 1 | – | развитие современной и эффективной дорожно-транспортной инфраструктуры |
| Задача подпрограммы 1 | – | формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Белокалитвинского городского поселения, обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, комплексное обустройство автомобильных дорог |
| Целевые показатели подпрограммы 1 | – | объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения; прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог; прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог; объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок); протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Белокалитвинского городского поселения; общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года; снижение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Белокалитвинского городского поселения на 31 декабря отчетного года; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 | – | 2019 – 2030 годы. Этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 | – | общий объем финансирования подпрограммы 1 на 2019 – 2030 годы составляет 736 340,6 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 91 883,6 тыс. рублей; в 2020 году – 80 754,2 тыс. рублей; в 2021 году – 68 024,3 тыс. рублей; в 2022 году – 65 513,5 тыс. рублей; в 2023 году – 85 059,7 тыс. рублей; в 2024 году – 77 449,7 тыс. рублей; в 2025 году – 153 334,1 тыс. рублей; в 2026 году – 22 864,3 тыс. рублей; в 2027 году – 22 864,3 тыс. рублей; в 2028 году – 22 864,3 тыс. рублей; в 2029 году – 22 864,3 тыс. рублей; в 2030 году – 22 864,3 тыс. рублей; средства областного бюджета – 266 739,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 54 017,1 тыс. рублей; в 2020 году – 28 947,3 тыс. рублей; в 2021 году – 7 858,8 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 36 615,7 тыс. рублей; в 2024 году – 32 599,6 тыс. рублей; в 2025 году – 106 700,5 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей, средства районного бюджета – 66 630,3 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 12 081,6 тыс. рублей; в 2020 году – 12 731,5 тыс. рублей; в 2021 году – 13 904,2 тыс. рублей; в 2022 году – 18 079,4 тыс. рублей; в 2023 году – 9 833,6 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей, средства местного бюджета – 402 971,3 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 25 784,9 тыс. рублей; в 2020 году – 39 075,4 тыс. рублей; в 2021 году – 46 261,3 тыс. рублей; в 2022 году – 47 434,1 тыс. рублей; в 2023 году – 38 610,4 тыс. рублей; в 2024 году – 44 850,1 тыс. рублей; в 2025 году – 46 633,6 тыс. рублей; в 2026 году – 22 864,3 тыс. рублей; в 2027 году – 22 864,3 тыс. рублей; в 2028 году – 22 864,3 тыс. рублей; в 2029 году – 22 864,3 тыс. рублей; в 2030 году – 22 864,3 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | – | улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования Белокалитвинского городского поселения; безопасное, качественное и эффективное транспортное обслуживание населения Белокалитвинского городского поселения |
| Паспорт подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского городского поселения» |  |  |
| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского городского поселения» (далее – подпрограмма 2) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 | – | Отдел муниципального хозяйства |
| Участники подпрограммы 2 | – | Администрация Белокалитвинского городского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 2 | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы 2 | – | сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| Задача подпрограммы 2 | – | осуществление комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов Белокалитвинского городского поселения |
| Целевые показатели подпрограммы 2 | – | количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; транспортный риск; тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 | – | 2019 – 2030 годы. Этапы реализации подпрограммы 2 не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 | – | общий объем финансирования подпрограммы 2 на 2019 – 2030 годы 34 647,3 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 3 294,4 тыс. рублей; в 2020 году – 2 953,6 тыс. рублей; в 2021 году – 3 799,6тыс. рублей; в 2022 году – 4 779,5 тыс. рублей; в 2023 году – 4 692,4 тыс. рублей; в 2024 году – 2 804,9 тыс. рублей; в 2025 году – 2 804,9 тыс. рублей; в 2026 году – 1 903,6 тыс. рублей; в 2027 году – 1 903,6 тыс. рублей; в 2028 году – 1 903,6 тыс. рублей; в 2029 году – 1 903,6 тыс. рублей; в 2030 году – 1 903,6 тыс. рублей; средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей, средства районного бюджета – 5 786,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 1 141,9 тыс. рублей; в 2020 году – 100,0 тыс. рублей; в 2021 году – 677,1 тыс. рублей; в 2022 году – 1 929,5 тыс. рублей; в 2023 году – 1 937,5тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей, средства местного бюджета – 28 861,3 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 2 152,5 тыс. рублей; в 2020 году – 2 853,6 тыс. рублей; в 2021 году – 3 122,5 тыс. рублей; в 2022 году – 2 850,0 тыс. рублей; в 2023 году – 2 754,9 тыс. рублей; в 2024 году – 2 804,9 тыс. рублей; в 2025 году – 2 804,9 тыс. рублей; в 2026 году – 1 903,6 тыс. рублей; в 2027 году – 1 903,6 тыс. рублей; в 2028 году – 1 903,6 тыс. рублей; в 2029 году – 1 903,6 тыс. рублей; в 2030 году – 1 903,6 тыс. рублей, |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 | – | создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов Белокалитвинского городского поселения; снижение аварийности на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов Белокалитвинского городского поселения. |

Приоритеты и цели

в сфере развития транспортного комплекса Белокалитвинского городского поселения

Основные приоритеты в сфере развития транспортного комплекса Белокалитвинского городского поселения направлены на достижение следующих целей, определенных Стратегией социально-экономического развития Белокалитвинского городского поселения на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2018 №864, решением собрания депутатов Белокалитвинского района №283 от 27.12.2018.

устранение существующих транспортных инфраструктурных ограничений развития экономики и социальной сферы Белокалитвинского городского поселения;

обеспечение скоростного транспортного сообщения;

совершенствование системы управления транспортным комплексом региона на базе информационных и логистических технологий, развития институциональной инфраструктуры, внедрения автоматизированной системы управления транспортными потоками;

использование современных экономичных, энергоэффективных и экологичных транспортных технологий и транспортных средств;

эффективная реализация транзитного потенциала Белокалитвинского городского поселения;

повышение уровня территориальной интеграции Белокалитвинского городского поселения;

обеспечение доступности и качества предоставляемых транспортных услуг в соответствии с социальными стандартами;

повышение комплексной безопасности и снижение экологической нагрузки функционирования и развития транспортной системы Белокалитвинского городского поселения;

рост инвестиционной привлекательности транспортно-логистического комплекса Ростовской области.

Сведения о показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности Белокалитвинского городского поселения) приведен в приложении № 3 к муниципальной программе.

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 4 к муниципальной программе.

Расходы на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 5 к муниципальной программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Белокалитвинского городского поселения

«Развитие транспортной системы»

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Развитие транспортной системы»,

подпрограмм муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Развитие транспортной системы» и их значениях

| № п/п | Номер и наименование показателя | Вид показателя | Единица измерения | Данные для расчета значений показателя |  | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. муниципальная программа Белокалитвинского городского поселения «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, | ведомственный | процентов | 54,5 | 53,8 | 54,1 | 54,4 | 54,9 | 80,58 | 80,58 | 80,58 | 56,6 | 56,8 | 57,1 | 57,4 | 57,6 | 57,9 |
| 1.2. | Показатель 2. Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий | ведомственный | число погибших на 100 тыс. населения | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Белокалитвинского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1.1. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, | ведомственный | километров | 1,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Показатель 1.2. Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог | ведомственный | километров | 1,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Показатель 1.3. Прирост протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | ведомственный | километров | 1,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Показатель 1.4. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | ведомственный | километров | 1,0 | 1,6 | 2,1054 | 1,08356 | 3,83 | 0,0 | 3,106 | 2,2 | 7,260 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.5. | Показатель 1.5. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Белокалитвинского городского поселения | статис-тический | километров | 55,473 | 57,158 | 57,158 | 57,158 | 57,158 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 |
| 2.6. | Показатель 1.6. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе: | ведомственный | километров | 45,473 | 47,158 | 49,2634 | 50,344696 | 47,14 | 47,14 | 47,14 | 47,14 | 47,14 | 47,14 | 47,14 | 47,14 | 47,14 | 47,14 |
| 2.7. | Показатель 1.7. Снижение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Белокалитвинского городского поселения на 31 декабря отчетного года | ведомственный | процентов | 100 | 92 | 84 | 76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель 2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | статис-тический | человек | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Белокалитвинского городского поселения

«Развитие транспортной системы»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия муниципальной программы | Исполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия муниципальной программы | Срок (годы) |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия муниципальной программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Белокалитвинского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Цель подпрограммы 1 «Развитие современной и эффективной дорожно-транспортной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Задача 1 подпрограммы 1 «Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Белокалитвинского городского поселения, комплексное обустройство автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Белокалитвинского городского поселения | 2019 | 2030 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, недостаточный уровень комплексного обустройства автомобильных дорог, что приводит к снижению качества и уровня безопасности транспортного обслуживания населения | влияет на достижение показателей 1, 1.5, 1.7 |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Белокалитвинского городского поселения | 2019 | 2030 | отремонтировать 30 километров автомобильных дорог |  | влияет на достижение показателей 1, 1.4, 1.5, 1.7 |
| 1.1.3. | Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Белокалитвинского городского поселения | 2019 | 2030 | капитально отремонтировать 13,1 километров автомобильных дорог |  |  |
| 1.1.4. | Основное мероприятие 1.4. Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Белокалитвинского городского поселения | 2019 | 2030 | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог |  |  |
| 1.1.5. | Основное мероприятие 1.5. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования значения и искусственных сооружений на них | Администрация Белокалитвинского городского поселения | 2019 | 2030 | построить и реконструировать 1,2 километров автомобильных дорог | низкий уровень развития автодорожной сети, низкая пропускная способность существующей сети автодорог по сравнению с фактической интенсивностью движения | влияет на достижение показателей 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7 |
| 1.1.6. | Основное мероприятие 1.6. Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Белокалитвинского городского поселения | 2019 | 2030 | обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог |  |  |
| II. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Цель подпрограммы 2 «Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Задача 1 подпрограммы 2 «Осуществление комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов в Белокалитвинском городском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 2.1. Проект организации дорожного движения | Администрация Белокалитвинского городского поселения | 2019 | 2030 | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах Белокалитвинского городского поселения | Увеличение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах Белокалитвинского городского поселения | влияет на достижение показателя 2.1 |
| 2.1.2. | Основное мероприятие 2.2. Оборудование лично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения | Администрация Белокалитвинского городского поселения | 2019 | 2030 | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах Белокалитвинского городского поселения | Увеличение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах Белокалитвинского городского поселения | влияет на достижение показателя 2.1 |
| 2.1.3 | Основное мероприятие 2.3. Содержание технических средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети | Администрация Белокалитвинского городского поселения | 2019 | 2030 | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах Белокалитвинского городского поселения | Увеличение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах Белокалитвинского городского поселения | влияет на достижение показателя 2.1 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Белокалитвинского городского поселения

«Развитие транспортной системы»

ПЕРЕЧЕНЬ

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства,

реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности Белокалитвинского городского поселения)

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Номер и дата положительных заключений экспертизы проектной документации о достоверности определения проектной стоимости | Источники финансирования | Сметная стоимость в ценах соответст-вующих лет (тыс. рублей) | Объем бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальная программа Белокалитвинского городского поселения «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Заводской в г. Белая Калитва | Администрация БГП |  | № 61-1-1-3-0063-16 от 15.04.2016 №3-6-1-0188-16 от 15.04.2016 | всего | 48 321,489 | 36 493,860 | 11 827,629 | – | - | - |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 47 838,273 | 36 128,920 | 11 709,353 | – | - | - |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 483,215 | 364,939 | 118,276 | – | - | - |  |
| 1.2 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Социалистическая в г. Белая Калитва | Администрация БГП |  | №61-1-13-029903-2022 от 16.05.2022 | Всего | 83 555,82 | - | - | - | - | - | 32 928,9 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | - | - | - | - | - | 32 599,6 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | - | - | - | - | - | 329,3 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Белокалитвинского городского поселения

«Развитие транспортной системы»

РАСХОДЫ

местного бюджета на реализацию муниципальной

программы Белокалитвинского городского поселения «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | муниципальная программа Белокалитвинского городского поселения «Развитие транспортной системы» | всего в том числе: | Х | Х | Х | Х | 619 519,5 | 27 937,4 | 41 929,0 | 49383,8 | 50 284,1 | 89 752,1 | 80 254,6 | 156139,0 | 24 767,9 | 24 767,9 | 24 767,9 | 24 767,9 | 24 767,9 |
|  |  | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 619 519,5 | 27 937,4 | 41 929,0 | 49383,8 | 50 284,1 | 89 752,1 | 80 254,6 | 156139,0 | 24 767,9 | 24 767,9 | 24 767,9 | 24 767,9 | 24 767,9 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Белокалитвинского городского поселения» | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 588 720,7 | 25 784,9 | 39 075,4 | 46 261,3 | 47 434,1 | 85 059,7 | 77 449,7 | 153 334,1 | 22 864,3 | 22 864,3 | 22 864,3 | 22 864,3 | 22 864,3 |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 345 075,9 | 21 021,5 | 31 751,0 | 35609,7 | 40 387,7 | 40 257,4 | 36 125,8 | 36 125,8 | 20 759,4 | 20 759,4 | 20 759,4 | 20 759,4 | 20 759,4 |
| 4. | Мероприятие 1.1.1 Ручная уборка внутригородских автомобильных дорог на территории Белокалитвинского городского поселения | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 37 447,7 | 14 479,1 | 22 968,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Мероприятие 1.1.2 Механизированная уборка внутригородских автомобильных дорог на территории Белокалитвинского городского поселения | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 8 538,5 | 3 993,4 | 4 545,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Мероприятие 1.1.3 Профилирование и подсыпка щебнем грунтовых дорог на территории Белокалитвинского городского поселения | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 8 170,4 | 400,0 | 500,0 | 1 014,1 | 1 256,3 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 7. | Мероприятие 1.1.4 Очистка отстойников ливневой канализации | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 3 488,4 | 372,6 | 300,0 | 0,0 | 432,8 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 296,6 | 296,6 | 296,6 | 296,6 | 296,6 |
| 8. | Мероприятие 1.1.5 Вырубка поросли | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 636,6 | 0,0 | 50,0 | 100,0 | 15,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 |
| 9. | Мероприятие 1.1.6 Покраска и побелка бордюр | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 14 123,2 | 1 092,9 | 964,4 | 765,8 | 1 335,1 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 093,0 | 1 093,0 | 1 093,0 | 1 093,0 | 1 093,0 |
| 10. | Мероприятие 1.1.7 Покраска ограждений | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 75,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Мероприятие 1.1.8 Содержание автомобильных дорог (ямочный ремонт) | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 19 137,7 | 608,5 | 2422,9 | 3609,1 | 2 365,6 | 6 131,6 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Мероприятие 1.1.9 Ручная и механизированная уборка | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 253 248,4 | 0,0 | 0,0 | 30120,7 | 34 772,8 | 31 325,8 | 31 325,8 | 31 325,8 | 18 875,5 | 18 875,5 | 18 875,5 | 18 875,5 | 18 875,5 |
| 12 | Мероприятие 1.1.10 Вырубка деревьев | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 193 969,9 | 2 250,4 | 6 289,6 | 8 091,6 | 4 316,2 | 44 119,3 | 5 300,0 | 113078,3 | 2 104,9 | 2 104,9 | 2 104,9 | 2 104,9 | 2 104,9 |
| 14. | Мероприятие 1.2.1 Ремонт внутригородских автомобильных дорог на территории Белокалитвинского городского поселения, в том числе: | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 190 748,7 | 2 050,4 | 5877,2 | 7 841,6 | 4 028,4 | 43 819,3 | 5 000,0 | 112778,3 | 1 870,7 | 1 870,7 | 1 870,7 | 1 870,7 | 1 870,7 |
| - | Ремонт автомобильной дороги по ул. Энгельса в г. Белая Калитва | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 21 071,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 071,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - | Ремонт автомобильной дороги по ул. Театральная в г. Белая Калитва | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 7 269,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 269,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - | Ремонт автомобильной дороги по ул. Коммунистическая в г. Белая Калитва | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 8 644,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 644,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - | Ремонт автомобильной дороги по ул. Комарова в г. Белая Калитва | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 37 808,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37 808,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - | Ремонт автомобильной дороги по ул. Пролетарская и Восточный подъезд к г. Белая Калитва | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 12 383,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 383,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - | Ремонт автомобильной дороги по ул. М. Горького в г. Белая Калитва | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 41 300,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 300,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - | Ремонт автомобильной дороги по ул. Копаева в г. Белая Калитва | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 16 285,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 285,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15. | Мероприятие 1.2.2 Ремонт павильонов автобусных остановок | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 3 058,5 | 200,0 | 250,0 | 250,0 | 287,8 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 234,2 | 234,2 | 234,2 | 234,2 | 234,2 |
| 16. | Мероприятие 1.2.3 Ремонт внутригородских автомобильных дорог на территории Белокалитвинского городского поселения по ул. Совхозная и ул. Социалистическая | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 162,4 | 0,0 | 162,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17. | Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 34 519,4 | 133,0 | 130,2 | 1 327,3 | 0,0 | 0,0 | 32928,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Социалистическая в г. Белая Калитва в части устройства тротуаров, автобусных остановок, разворотных площадок, освещения | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 32 928,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32928,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18. | Мероприятие 1.3.1 Осуществление строительного контроля по объекту: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Заводская | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19. | Мероприятие 1.3.2 Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Заводская | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 163,2 | 33,0 | 130,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19. | Мероприятие 1.3.3 Капитальный ремонт ливневой канализации | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 1 327,3 | 0,0 | 0,0 | 1 327,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20. | Основное мероприятие 1.4. Проектные работы по капитальному ремонту и строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 10 218,0 | 2 380,0 | 0,0 | 1 129,0 | 2 449,0 | 0,0 | 2 130,0 | 2 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21. | Мероприятие 1.4.1 Разработка ПСД на строительство автомобильной дороги по ул. Кривошлыкова | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 2 300,0 | 2 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22. | Мероприятие 1.4.2 Разработка ПСД на капитальный ремонт подвесного моста через р. Калитва (п.Молодежный) | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23. | Мероприятие 1.4.3 Разработка ПСД на строительство мкр. Казачий | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24. | Мероприятие 1.4.4 Разработка ПСД на капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Социалистическая | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 830,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 830,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25. | Мероприятие 1.4.5 Разработка ПСД на капитальный ремонт по ул. Совхозная | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26. | Мероприятие 1.4.6 Разработка ПСД на строительство автомобильных дорог | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27. | Мероприятие 1.4.7 Разработка ПСД на капитальный ремонт дивневой канализации | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 80 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28. | Мероприятие 1.4.8 Предпроектные работы по капитальному ремонту моста (р. Северский Донец) | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29. | Мероприятие 1.4.9 Разработка ПСД на капитальный ремонт моста пл. Майдан | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30. | Мероприятие 1.4.10 Разработка ПСД на (мкр. Казачий) | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31. | Мероприятие 1.4.11 Разработка ПСД на капитальный ремонт ливневой канализации | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32. | Основное мероприятие 1.5. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 79,4 | - | - | 79,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33. | Мероприятие 1.5.1 Строительство автомобильной дороги по ул. Кривошлыкова | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 79,4 | - | - | 79,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34. | Основное мероприятие 1.6. Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35. | Основное мероприятие 1.7. Техническое обследование и диагностика автомобильных дорог | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 1 634,9 | 0,0 | 571,6 | 0,0 | 63,3 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36. | Основное мероприятие 1.8 Осуществление строительного контроля по объектам капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 3 223,2 | 0,0 | 333,0 | 24,3 | 217,9 | 683,0 | 465,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37. | Мероприятие 1.8.1 Осуществление строительного контроля по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Заводской в г. Белая Калитва (участок №5,6)» | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 180,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38. | Мероприятие 1.8.2 Осуществление строительного контроля по объекту: «Ремонт объектов транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского городского поселения (ремонт автомобильной дороги по ул. Совхозная (от ул. Заводская до ул. М.Горького)» | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 81,0 | 0,0 | 81,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39. | Мероприятие 1.8.3 Осуществление строительного контроля по объекту: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на территории Белокалитвинского городского поселения (ремонт автомобильной дороги по ул. Социалистическая)» | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 72,0 | 0,0 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40. | Мероприятие 1.9 Расходы дорожного фонда, зарезервированные на дорожную деятельность в отношении втомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского городского поселения» | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 30 798,8 | 2 152,5 | 2 853,6 | 3 122,5 | 2 850,0 | 4 692,4 | 2 804,9 | 2 804,9 | 1903,6 | 1903,6 | 1903,6 | 1903,6 | 1903,6 |
| 42. | Основное мероприятие 2.1. Разработка проекта организации дорожного движения | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 369,5 | 0,0 | 199,5 | 10,0 | 10,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43. | Основное мероприятие 2.2. Оборудование улично-дорожной сети Белокалитвинского городского поселения техническими средствами организации дорожного движения | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 23 057,8 | 1 649,8 | 1 964,8 | 2 385,8 | 2 087,2 | 3 742,4 | 1 854,9 | 1 854,9 | 1503,6 | 1503,6 | 1503,6 | 1503,6 | 1503,6 |
| 44. | Мероприятие 2.2.1 Изготовление и установка дорожных знаков | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 4 821,8 | 1 072,4 | 350,0 | 641,0 | 358,4 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 45. | Мероприятие 2.2.2 Нанесение уличной разметки | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 14 950,1 | 527,9 | 1 482,8 | 973,6 | 1 433,1 | 1 504,9 | 1 504,9 | 1 504,9 | 1203,6 | 1203,6 | 1203,6 | 1203,6 | 1203,6 |
| 46. | Мероприятие 2.2.3 Приобретение полусфер | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 281,5 | 49,5 | 132,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 47. | Мероприятие 2.2.4 Оборудование пешеходных переходов | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 1 066,9 | 0,0 | 0,0 | 771,2 | 295,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 47. | Мероприятие 2.2.5 Устройство декоративных элементов на пешеходных ограждениях | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 772,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 772,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 47. | Мероприятие 2.2.6 Устройство пешеходных ограждений | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 1 165,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 165,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 48. | Основное мероприятие 2.3. Содержание технических средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 7 371,5 | 502,7 | 689,3 | 726,7 | 752,8 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 49. | Мероприятие 2.3.1 Ремонт и содержание дорожных знаков | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 2 629,9 | 242,7 | 200,0 | 212,0 | 225,2 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 50. | Мероприятие 2.3.2 Обслуживание светофорных объектов | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 3 670,8 | 260,0 | 350,0 | 336,4 | 374,4 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 51. | Мероприятие 2.3.3 Окраска пешеходных ограждений в г. Белая Калитва | Отдел муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 1 070,8 | 0,0 | 139,3 | 178,3 | 153,2 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 5

к муниципальной программе

Белокалитвинского городского поселения

«Развитие транспортной системы»

РАСХОДЫ

на реализацию муниципальной программы

Белокалитвинского городского поселения «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источник финансирования | Объем расходов, всего | В том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1. | Муниципальная программа Белокалитвинского городского поселения «Развитие транспортной системы» | всего | 770 987,9 | 95 178,0 | 83 707,8 | 71 823,9 | 70 293,0 | 89 752,1 | 80 254,6 | 156 139,0 | 24767,9 | 24767,9 | 24767,9 | 24767,9 | 24767,9 |  |
|  |  | областной бюджет | 266 739,0 | 54 017,1 | 28 947,3 | 7 858,8 | 0,0 | 36 615,7 | 32 599,6 | 106 700,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 72 416,3 | 13 223,5 | 12 831,5 | 14 581,3 | 20 008,9 | 11 771,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 431 832,6 | 27 937,4 | 41 929,0 | 49 383,8 | 50 284,1 | 41 365,3 | 47 655,0 | 49438,5 | 24767,9 | 24767,9 | 24767,9 | 24767,9 | 24767,9 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Белокалитвинского городского поселения» | всего | 736 340,6 | 91 883,6 | 80 754,2 | 68 024,3 | 65 513,5 | 85 059,7 | 77 449,7 | 153 334,1 | 22864,3 | 22864,3 | 22864,3 | 22864,3 | 22864,3 |  |
|  |  | областной бюджет | 266 739,0 | 54 017,1 | 28 947,3 | 7 858,8 | 0,0 | 36 615,7 | 32 599,6 | 106 700,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 66 630,3 | 12 081,6 | 12 731,5 | 13 904,2 | 18 079,4 | 9 833,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 402 971,3 | 25 784,9 | 39 075,4 | 46 261,3 | 47 434,1 | 38 610,4 | 44 850,1 | 46 633,6 | 22864,3 | 22864,3 | 22864,3 | 22864,3 | 22864,3 |  |
| 3. | Основное мероприятие1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 358 360,0 | 28 444,7 | 31 751,0 | 35609,7 | 46 248,6 | 40 257,4 | 36 125,8 | 36 125,8 | 20 759,4 | 20 759,4 | 20 759,4 | 20 759,4 | 20 759,4 |  |
|  |  | областной бюджет | 6 774,8 | 6 774,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 9 509,3 | 648,4 | 0,0 | 0,0 | 5 860,9 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 342 075,9 | 21 021,5 | 31 751,0 | 35 609,7 | 40 387,7 | 37 257,4 | 36 125,8 | 36 125,8 | 20 759,4 | 20 759,4 | 20 759,4 | 20 759,4 | 20 759,4 |  |
| 4. | Мероприятие 1.1.1 Ручная уборка внутригородских автомобильных дорог на территории Белокалитвинского городского поселения | всего | 44 222,5 | 21 253,9 | 22 968,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 6 774,8 | 6 774,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 37 447,7 | 14 479,1 | 22 968,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5. | Мероприятие 1.1.8 Содержание автомобильных дорог (ямочный ремонт) | всего | 36 731,9 | 12 341,8 | 2 422,9 | 3 609,1 | 8 226,5 | 6 131,6 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 11 084,9 | 11 084,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 9 509,3 | 648,4 | 0,0 | 0,0 | 5 860,9 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 16 137,7 | 608,5 | 2 422,9 | 3 609,1 | 2 365,6 | 3 131,6 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6. | Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 269 801,5 | 23 156,2 | 35 092,7 | 21 995,8 | 16 534,7 | 44 119,3 | 5 300,0 | 113 078,3 | 2104,9 | 2104,9 | 2104,9 | 2104,9 | 2104,9 |  |
|  |  | областной бюджет | 170 472,7 | 11 084,9 | 16 071,6 | 0,0 | 0,0 | 36 615,7 | 0,0 | 106 700,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 55 508,7 | 9 820,9 | 12 731,5 | 13 904,2 | 12 218,5 | 6 833,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 43 820,1 | 2 250,4 | 6 289,6 | 8 091,6 | 4 316,2 | 670,0 | 5 300,0 | 6 377,8 | 2104,9 | 2104,9 | 2104,9 | 2104,9 | 2104,9 |  |
| 7. | Мероприятие 1.2.1 Ремонт внутригородских автомобильных дорог на территории Белокалитвинского городского поселения, в том числе: | всего | 266 580,3 | 22 956,2 | 34 680,3 | 21 745,8 | 16 246,9 | 43 819,3 | 5 000,0 | 112 778,3 | 1 870,7 | 1 870,7 | 1 870,7 | 1 870,7 | 1 870,7 |  |
|  |  | областной бюджет | 170 472,7 | 11 084,9 | 16 071,6 | 0,0 | 0,0 | 36 615,7 | 0,0 | 106 700,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 55 508,7 | 9 820,9 | 12 731,5 | 13 904,2 | 12 218,5 | 6 833,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 40 598,9 | 2 050,4 | 5 877,2 | 7 841,6 | 4 028,4 | 370,2 | 5 000,0 | 6 077,8 | 1 870,7 | 1 870,7 | 1 870,7 | 1 870,7 | 1 870,7 |  |
| - | Ремонт автомобильной дороги по ул. Энгельса в г. Белая Калитва | всего | 21 071,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 071,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 20 860,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 860,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 210,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - | Ремонт автомобильной дороги по ул. Театральная в г. Белая Калитва | всего | 7 269,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 269,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 7 196,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 196,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 72,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - | Ремонт автомобильной дороги по ул. Коммунистическая в г. Белая Калитва | всего | 8 644,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 644,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 8 558,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 558,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 86,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - | Ремонт автомобильной дороги по ул. Комарова в г. Белая Калитва | всего | 37 808,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37 808,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 37 430,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37 430,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 378,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 378,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - | Ремонт автомобильной дороги по ул. Пролетарская и Восточный подъезд к г. Белая Калитва | всего | 12 383,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 383,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 12 259,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 259,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 123,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - | Ремонт автомобильной дороги по ул. М. Горького в г. Белая Калитва | всего | 41 300,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 300,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 40 887,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 887,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 413,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 413,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - | Ремонт автомобильной дороги по ул. Копаева в г. Белая Калитва | всего | 16 285,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 285,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 16 122,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 122,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 162,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 162,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8. | Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе: | всего | 83 884,8 | 36 622,7 | 13 005,9 | 1 327,3 | 0,0 | 0,0 | 32 928,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 81 632,7 | 36 157,4 | 12 875,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 599,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 332,3 | 332,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 1 919,8 | 133,0 | 130,2 | 1 327,3 | 0,0 | 0,0 | 329,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Социалистическая в г. Белая Калитва в части устройства тротуаров, автобусных остановок, разворотных площадок, освещения | всего | 32 928,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 928,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 32 599,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 599,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 329,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 329,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9. | Мероприятие 1.3.2 Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Заводской | всего | 50 855,9 | 36 522,7 | 13 005,9 | 13273,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 49 033,1 | 36 157,4 | 12 875,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 332,3 | 332,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 1 490,5 | 33,0 | 130,2 | 1 327,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10. | Основное мероприятие 1.4. Проектные работы по капитальному ремонту и строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 11 498,0 | 3 660,0 | 0,0 | 1 129,0 | 2 449,0 | 0,0 | 2130,0 | 2130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 1280,0 | 1 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 10 218,0 | 2 380,0 | 0,0 | 1 129,0 | 2 449,0 | 0,0 | 2 130,0 | 2 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 11. | Мероприятие 1.4.11 Сплошное инструментальное обследование технического состояния строительных конструкций автомобильного моста через р. Северский Донец | всего | 1 280,0 | 1 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 1 280,0 | 1 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 12. | Основное мероприятие 1.5. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 7 938,2 | 0,0 | 0,0 | 7 938,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 7 858,8 | 0,0 | 0,0 | 7 858,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 79,4 | 0,0 | 0,0 | 79,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 13. | Мероприятие 1.5.1 Строительство автомобильной дороги по ул. Кривошлыкова | всего | 7 938,2 | 0,0 | 0,0 | 7 938,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 7 858,8 | 0,0 | 0,0 | 7 858,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 79,4 | 0,0 | 0,0 | 79,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 14. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского городского поселения» | всего | 34 647,3 | 3 294,4 | 2 953,6 | 3 799,6 | 4 779,5 | 4 692,4 | 2 804,9 | 2 804,9 | 1 903,6 | 1 903,6 | 1 903,6 | 1 903,6 | 1 903,6 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 5 786,0 | 1 141,9 | 100,0 | 677,1 | 1 929,5 | 1 937,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 28 861,3 | 2 152,5 | 2 853,6 | 3 122,5 | 2 850,0 | 2 754,9 | 2 804,9 | 2 804,9 | 1 903,6 | 1 903,6 | 1 903,6 | 1 903,6 | 1 903,6 |  |
| 15. | Основное мероприятие 2.2. Оборудование улично-дорожной сети Белокалитвинского городского поселения техническими средствами организации дорожного движения | всего областной бюджет районный бюджет местный бюджет | 26 656,3 | 2 541,7 | 2 064,8 | 3 062,9 | 4 016,7 | 3 742,4 | 1 854,9 | 1 854,9 | 1503,6 | 1503,6 | 1503,6 | 1503,6 | 1503,6 |  |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 5 536,0 | 891,9 | 100,0 | 677,1 | 1 929,5 | 1 937,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 21 120,3 | 1 649,8 | 1 964,8 | 2 385,8 | 2 087,2 | 1 804,9 | 1 854,9 | 1 854,9 | 1503,6 | 1503,6 | 1503,6 | 1503,6 | 1503,6 |  |
| 16. | Основное мероприятие 2.2.1 Изготовление и установка дорожных знаков | всего | 4 882,8 | 1 133,4 | 350,0 | 641,0 | 358,4 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 61,0 | 61,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 4 794,8 | 1 072,4 | 350,0 | 614,0 | 358,4 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |
| 17. | Основное мероприятие 2.2.2 Нанесение уличной разметки | всего | 15 581,0 | 1 158,8 | 1 482,8 | 973,6 | 1 433,1 | 1 504,9 | 1 504,9 | 1 504,9 | 1 203,6 | 1 203,6 | 1 203,6 | 1 203,6 | 1 203,6 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 630,9 | 630,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 14 950,1 | 527,9 | 1 482,8 | 973,6 | 1 433,1 | 1 540,9 | 1 504,9 | 1 504,9 | 1 203,6 | 1 203,6 | 1 203,6 | 1 203,6 | 1 203,6 |  |
| 18. | Основное мероприятие 2.2.3 Комплекс защиты КРИС-П | всего | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 19. | Основное мероприятие 2.2.4 Оборудование пешеходных переходов | всего | 677,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 577,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 381,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 281,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 295,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 295,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 20. | Основное мероприятие 2.2.5 Ремонт тротуара по ул. М.Горького | всего | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 21. | Мероприятие 2.2.6 Обустройство пешеходного перехода по ул. Московская | всего | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 22. | Мероприятие 2.2.7 Устройство остановочного павильона в х. Поцелуев | всего | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 23. | Мероприятие 2.2.8 Устройство пешеходных ограждений по ул. Калинина, ул. Чернышевского в г. Белая Калитва | всего | 612,1 | 0,0 | 0,0 | 612,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 612,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 612,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 24. | Мероприятие 2.2.9 Устройство пешеходного ограждения | всего | 2 812,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 647,6 | 1 165,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 2 812,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 647,6 | 1 165,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 25. | Основное мероприятие 2.3. Содержание технических средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети | всего | 7 621,5 | 752,7 | 689,3 | 726,7 | 752,8 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 7 671,5 | 502,7 | 689,3 | 726,7 | 752,8 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  |
| 26. | Мероприятие 2.3.4 Установка аншлагов на остановках | всего | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |