РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БЕЛОКАЛИТВИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 01.06.2022	№ 110

г. Белая Калитва

О внесении изменений в распоряжение Администрации Белокалитвинского городского поселения от 30.12.2021 № 275

В соответствии с постановлением Администрации  Белокалитвинского городского поселения от 15.03.2018 № 130 «Об утверждении  Порядка разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ Белокалитвинского городского поселения»:

1. Внести изменения в распоряжение Администрации Белокалитвинского городского поселения от 30.12.2021 № 275 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского городского поселения» на 2022 год», согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецову Т.М.

| ### Глава Администрации ### Белокалитвинского городского поселения | Н.А. Тимошенко |
| --- | --- |
| ### Верно: Начальник общего отдела | М.В. Баранникова |

- Приложение

- к распоряжению

- Администрации Белокалитвинского

- городского поселения

- от 30.12.2021 года № 275

- «Приложение

- к распоряжению

- Администрации Белокалитвинского

- городского поселения

- от 01.06.2022 года № 110

План

реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского городского поселения»

на 2022 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | районный бюджет | местный бюджет | Фонд содействия реф-ю ЖКХ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | Отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Отдел земельных и имущественных отношений Администрация Белокалитвинского городского поселения | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | X | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | приобретение или строительство (в том числе путем участия в долевом строительстве) жилья, оформление его в 0муниципальную собственность | Отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Отдел земельных и имущественных отношений Администрация Белокалитвинского городского поселения | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 01.01.2022 – 31.12.2022 | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | получение заключения специализированной организации о рыночной стоимости аварийного жилого помещения | Отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Отдел земельных и имущественных отношений Администрация Белокалитвинского городского поселения | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 01.01.2022 – 31.12.2022 | - | - | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Снос аварийного жилищного фонда» | Отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Отдел земельных и имущественных отношений Администрация Белокалитвинского городского поселения | Снос аварийного жилищного фонда | 01.01.2022 – 31.12.2022 | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Разработка ПСД по объектам жилищного хозяйства, включая расходы на разработку сметной документации и на оценку достоверности сметных нормативов проектных работ | Отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Отдел земельных и имущественных отношений Администрация Белокалитвинского городского поселения | Получение положительного заключения государственной экспертизы | 01.01.2022 – 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | Снос аварийного жилья | Отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Отдел земельных и имущественных отношений Администрация Белокалитвинского городского поселения | Обеспечение безопасных условий проживания граждан путем сноса аварийного жилья | 01.01.2022 – 31.12.2022 | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 |
|  | Контрольное событие программы | Отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Отдел земельных и имущественных отношений Администрация Белокалитвинского городского поселения | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 31.12.2022 | - | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Отдел земельных и имущественных отношений Администрация Белокалитвинского городского поселения | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | X | 200,0 | - | - | 200,0 | - |

--------------------------------

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.